PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2025. GODINU	1

I.	UVOD	3

II.	OPĆI DIO PRORAČUNA	5

III.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	18

IV.	OBRAZLOŽENJE	37

OPĆI DIO PRORAČUNA	37

PRIKAZ OSTVARENOG REZULTATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	53

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	54

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	55

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	55

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	57

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA	94

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	94

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	94

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	94

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	99

1. Projekt: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Auto park Lipovac	100

2. Projekt: „Zaželi i ostani kod kuće“	100

3. Projekt: Pannonia-Adria Connection II – PA.CON II	101

4. Projekt: Sportsko-rekreacijski centar Općine Nijemci	102

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA	106

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA	106

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA	107

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE NIJEMCI ZA 2025. GODINU	108

- UVOD

Uvodne napomene

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) propisuje izgled, sadržaj, obveznike primjene, način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Sukladno navedenom izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu koji sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela te posebne izvještaje.

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja Proračuna Općine Nijemci za 2025. su sljedeći:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje Posebnog dijela

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ukupni prihodi i rashodi Općine Nijemci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 9.082.147,00 eura. Prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.175.891,00 eura te je preneseni višak prihoda iz 2024. za pokriće rashoda u 2025. planiran u iznosu od 906.256,00 eura čime su pokriveni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 9.082.147,00 eura.

U izvještajnom razdoblju Načelnik Općine Nijemci nije donosio Odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Nijemci.

Općina Nijemci ima jednog proračunskog korisnika u svojoj nadležnosti.

Proračunski korisnik Općine Nijemci je Dječji vrtić Bambi (RKP broj 51804) čiji je financijski plan dio Plana proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu.

Općina Nijemci je u razdoblju 01.01. do 31.12.2025. godine ostvarila prihode i primitke i izvršila rashode i izdatke kako slijedi:

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  |  |  |  | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |
| PRIHODI UKUPNO |  |  |  |  | 8.175.891,00 | 4.876.666,82 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA |  |  |  |  | 8.168.391,00 | 4.875.433,27 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  | 7.500,00 | 1.233,55 |
| RASHODI UKUPNO |  |  |  |  | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA |  |  |  |  | 5.403.592,00 | 4.165.780,66 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  | 3.678.555,00 | 1.658.723,26 |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK |  |  |  |  | -906.256,00 | -947.837,10 |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  |  |  |  | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. |
| 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  |  |  |  | 0,00 | 159.000,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA |  |  |  |  | 0,00 | 159.000,00 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE |  |  |  |  | 906.256,00 | 0,00 |
| REZULTAT GODINE |  |  |  |  | 0,00 | -788.837,10 |

U nastavku dajemo uvodno obrazloženje vezano za ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Nijemci, kao i ostvarenog viška/manjka prihoda/primitaka u izvještajnom razdoblju.

Iz Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za razdoblje 01.01. do 31.12.2025. godine vidljivo je smanjenje ukupnih prihoda. Prihodi za izvještajno razdoblje ostvareni su za 26,54 posto manje u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Nijemci ostvareni su na razini od 128,61 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine čime se, nastoji ostvariti pozitivan prikaz proračuna uz kontinuirano održavanje komunalne infrastrukture, kao i financiranje socijalnog programa i demografskih mjera Općine Nijemci.

Općina Nijemci prenijela je višak iz prethodne godine u iznosu 906.256,00 eura čime je omogućeno nesmetano financiranje i izvršenje programa donesenih u Proračunu Općine Nijemci za 2025. godinu.

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 28. Statuta Općine Nijemci   („Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije“ broj: 03/21), Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 8. sjednici, održanoj 30. lipnja 2026. godine usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2025. g.

- OPĆI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Općeg dijela Proračuna Općine Nijemci za razdoblje 01.01. do 31.12.2025. godine prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda čine tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun zaduživanja/financiranja čine tablice: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, te Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Kako Općinski načelnik nije donosio Odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Nijemci u izvještajnom razdoblju, u stupcu Izvorni plan 2025. iskazan je iznos plana donesen u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  |  |  |  | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS** |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| PRIHODI UKUPNO |  |  |  |  | 6.638.863,90 | 8.175.891,00 | 4.876.666,82 | 73,46 | 59,65 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA |  |  |  |  | 6.637.090,62 | 8.168.391,00 | 4.875.433,27 | 73,46 | 59,69 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  | 1.773,28 | 7.500,00 | 1.233,55 | 59,56 | 16,45 |
| RASHODI UKUPNO |  |  |  |  | 4.528.946,17 | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 | 128,61 | 64,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA |  |  |  |  | 3.492.588,19 | 5.403.592,00 | 4.165.780,66 | 119,27 | 77,09 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  | 1.036.357,98 | 3.678.555,00 | 1.658.723,26 | 160,05 | 45,09 |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK |  |  |  |  | 2.109.917,73 | -906.256,00 | -947.837,10 | -44,92 | 104,59 |
| SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  |  |  |  | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS** |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE |  |  |  |  | 0,00 | 906.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | -788.837,10 | 0,00 | 0,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. |  | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 |  | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| 6 Prihodi poslovanja | 6,637,090.62 | 8,168,391.00 |  | 4,875,433.27 | 73.46 | 59.69 |
| 61 Prihodi od poreza | 943,396.61 | 1,359,668.00 |  | 942,710.41 | 99.93 | 69.33 |
| 611 Porez na dohodak | 865,127.48 |  |  | 828,716.56 | 95.79 |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 719,524.07 |  |  | 898,679.64 | 124.9 |  |
| 6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 156,158.33 |  |  | 95,867.40 | 61.39 |  |
| 6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 63,604.10 |  |  | 62,938.94 | 98.95 |  |
| 6114 Porez na dohodak od kapitala | 22,934.87 |  |  | 14,359.02 | 62.61 |  |
| 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  |  | 43,991.18 | 0 |  |
| 6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi | -97,093.89 |  |  | -287,119.62 | 295.71 |  |
| 613 Porezi na imovinu | 75,230.47 |  |  | 111,702.04 | 148.48 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 75,230.47 |  |  | 111,702.04 | 148.48 |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 3,038.66 |  |  | 2,291.81 | 75.42 |  |
| 6142 Porez na promet | 2,560.86 |  |  | 2,172.53 | 84.84 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 477.80 |  |  | 119.28 | 24.96 |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2,076,920.55 | 4,899,667.00 |  | 1,950,615.84 | 93.92 | 39.81 |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 1,148,626.07 |  |  | 383,963.79 | 33.43 |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 1,038,226.07 |  |  | 192,528.90 | 18.54 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 110,400.00 |  |  | 191,434.89 | 173.4 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12,109.35 |  |  | 215,154.89 | 1776.77 |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12,109.35 |  |  | 19,702.68 | 162.71 |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  |  | 195,452.21 | 0 |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja |  |  |  | 923,657.30 | 0 |  |
| 6353 Pomoći fiskalnog izravnanja |  |  |  | 923,657.30 | 0 |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 916,185.13 |  |  | 427,839.86 | 46.7 |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 509,569.76 |  |  | 332,507.87 | 65.25 |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 406,615.37 |  |  | 95,331.99 | 23.45 |  |
| 64 Prihodi od imovine | 1,013,500.87 | 788,014.00 |  | 737,787.53 | 72.8 | 93.63 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 2,849.61 |  |  | 1,769.26 | 62.09 |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2,849.61 |  |  | 1,769.26 | 62.09 |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1,010,651.26 |  |  | 736,018.27 | 72.83 |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 4,272.74 |  |  | 5,367.45 | 125.62 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 334,329.33 |  |  | 228,630.32 | 68.38 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 672,049.19 |  |  | 502,020.50 | 74.7 |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2,595,923.89 | 1,121,042.00 |  | 1,237,690.53 | 47.68 | 110.41 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 309.50 |  |  | 770.06 | 248.81 |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 293.95 |  |  | 49.17 | 16.73 |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 15.55 |  |  | 29.69 | 190.93 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade |  |  |  | 691.20 | 0 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2,514,547.52 |  |  | 1,157,498.50 | 46.03 |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 79.74 |  |  | 0.00 | 0 |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 2,507,555.94 |  |  | 1,156,872.68 | 46.14 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 6,911.84 |  |  | 625.82 | 9.05 |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 81,066.87 |  |  | 79,421.97 | 97.97 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 81,066.87 |  |  | 79,421.97 | 97.97 |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 2,274.67 | 0.00 |  | 1,839.96 | 80.89 |  |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2,274.67 |  |  | 1,839.96 | 80.89 |  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2,274.67 |  |  | 1,839.96 | 80.89 |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5,074.03 | 0.00 |  | 4,789.00 | 94.38 |  |
| 683 Ostali prihodi | 5,074.03 |  |  | 4,789.00 | 94.38 |  |
| 6831 Ostali prihodi | 5,074.03 |  |  | 4,789.00 | 94.38 |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1,773.28 | 7,500.00 |  | 1,233.55 | 69.56 | 16.45 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1,173.28 | 6,500.00 |  | 633.55 | 54 | 9.75 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1,173.28 |  |  | 633.55 | 54 |  |
| 7111 Zemljište | 1,173.28 |  |  | 633.55 | 54 |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 600.00 | 1,000.00 |  | 600.00 | 100 | 60 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 600.00 |  |  | 600.00 | 100 |  |
| 7211 Stambeni objekti | 600.00 |  |  | 600.00 | 100 |  |
| UKUPNO PRIHODI | 6.638.863,90 | 8.175.891,00 | 4.876.666,82 |  | 73,46 | 59,65 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3,492,588.19 | 5,403,592.00 |  | 4,165,780.66 | 119.27 | 77.09 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 889,507.88 | 1,434,786.00 |  | 1,209,549.97 | 135.98 | 84.3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 694,539.84 |  |  | 944,595.75 | 136 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 694,539.84 |  |  | 944,595.75 | 136 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 76,358.05 |  |  | 108,554.87 | 142.17 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 76,358.05 |  |  | 108,554.87 | 142.17 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 118,609.99 |  |  | 156,399.35 | 131.86 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 116,930.11 |  |  | 154,396.73 | 132.04 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1,679.88 |  |  | 2,002.62 | 119.21 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1,515,431.32 | 2,340,226.00 |  | 1,547,634.48 | 102.13 | 66.13 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24,630.03 |  |  | 29,439.90 | 119.53 |  |
| 3211 Službena putovanja | 2,717.89 |  |  | 300.00 | 11.04 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17,471.99 |  |  | 25,921.38 | 148.36 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4,440.15 |  |  | 3,218.52 | 72.49 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 179,145.08 |  |  | 122,133.31 | 68.18 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28,851.59 |  |  | 27,445.16 | 95.13 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 13,375.68 |  |  | 14,846.22 | 110.99 |  |
| 3223 Energija | 66,523.79 |  |  | 74,718.50 | 112.32 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 66,003.06 |  |  | 3,083.75 | 4.67 |  |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 2,888.19 |  |  | 851.19 | 29.47 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1,502.77 |  |  | 1,188.49 | 79.09 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1,154,603.78 |  |  | 1,193,068.67 | 103.33 |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 23,960.73 |  |  | 17,142.89 | 71.55 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 451,843.59 |  |  | 228,905.83 | 50.66 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 30,106.15 |  |  | 35,867.25 | 119.14 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 262,106.33 |  |  | 376,227.52 | 143.54 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 100,273.75 |  |  | 70,615.44 | 70.42 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 937.17 |  |  | 5,041.55 | 537.95 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 237,116.89 |  |  | 415,809.07 | 175.36 |  |
| 3238 Računalne usluge | 29,142.54 |  |  | 28,569.48 | 98.03 |  |
| 3239 Ostale usluge | 19,116.63 |  |  | 14,889.64 | 77.89 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157,052.43 |  |  | 202,992.60 | 129.25 |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23,464.36 |  |  | 47,797.64 | 203.7 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 9,128.54 |  |  | 6,920.00 | 75.81 |  |
| 3293 Reprezentacija | 47,131.66 |  |  | 89,108.42 | 189.06 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 22,536.49 |  |  | 20,876.59 | 92.63 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54,791.38 |  |  | 38,289.95 | 69.88 |  |
| 34 Financijski rashodi | 6,190.94 | 6,500.00 |  | 6,042.34 | 97.6 | 92.96 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6,190.94 |  |  | 6,042.34 | 97.6 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6,190.94 |  |  | 6,042.34 | 97.6 |  |
| 35 Subvencije | 16,693.30 | 208,000.00 |  | 199,489.96 | 1195.03 | 95.91 |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8,000.00 |  |  |  | 0 |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8,000.00 |  |  |  | 0 |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici | 8,693.30 |  |  | 199,489.96 | 2294.76 |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 0.00 |  |  | 10,560.00 | 0 |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 8,693.30 |  |  | 188,929.96 | 2173.28 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73,190.16 | 145,285.00 |  | 158,145.80 | 216.08 | 108.85 |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 73,190.16 |  |  | 158,145.80 | 216.08 |  |
| 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 40,830.19 |  |  | 93,900.15 | 229.98 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 32,359.97 |  |  | 64,245.65 | 198.53 |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 336,641.63 | 688,534.00 |  | 537,877.33 | 159.78 | 78.12 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 336,641.63 |  |  | 537,877.33 | 159.78 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 303,689.23 |  |  | 475,755.21 | 156.66 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32,952.40 |  |  | 62,122.12 | 188.52 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 654,932.96 | 580,261.00 |  | 507,040.78 | 77.42 | 87.38 |
| 381 Tekuće donacije | 410,527.02 |  |  | 341,718.96 | 83.24 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 410,527.02 |  |  | 341,718.96 | 83.24 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 203,362.71 |  |  | 136,584.11 | 67.16 |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 203,362.71 |  |  | 136,584.11 | 67.16 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 4,601.23 |  |  |  | 0 |  |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 315.08 |  |  |  | 0 |  |
| 3835 Ostale kazne | 4,286.15 |  |  |  | 0 |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 36,442.00 |  |  | 28,737.71 | 78.86 |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 36,442.00 |  |  | 28,737.71 | 78.86 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1,036,357.98 | 3,678,555.00 |  | 1,658,723.26 | 160.05 | 45.09 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 218,523.81 | 89,250.00 |  | 85,424.52 | 39.09 | 95.71 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 16,000.00 |  |  |  | 0 |  |
| 4111 Zemljište | 16,000.00 |  |  |  | 0 |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 202,523.81 |  |  | 85,424.52 | 42.18 |  |
| 4124 Ostala prava | 202,523.81 |  |  | 82,355.31 | 40.66 |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina |  |  |  | 3,069.21 | 0 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729,291.40 | 3,560,105.00 |  | 1,551,737.24 | 212.77 | 43.59 |
| 421 Građevinski objekti | 686,327.58 |  |  | 1,505,415.75 | 219.34 |  |
| 4212 Poslovni objekti | 106,917.27 |  |  | 901,642.75 | 843.31 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 293,544.93 |  |  | 569,924.09 | 194.15 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 285,865.38 |  |  | 33,848.91 | 11.84 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 38,025.69 |  |  | 43,918.49 | 115.5 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2,769.91 |  |  | 31,133.89 | 1124 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  | 1,986.40 | 0 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 3,775.95 |  |  |  | 0 |  |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 18,795.50 |  |  |  | 0 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 12,684.33 |  |  | 10,798.20 | 85.13 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 4,938.13 |  |  | 2,403.00 | 48.66 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 213.13 |  |  | 528.00 | 247.74 |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4,725.00 |  |  | 1,875.00 | 39.68 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 88,542.77 | 29,200.00 |  | 21,561.50 | 24.35 | 73.84 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 88,542.77 |  |  | 21,561.50 | 24.35 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 88,542.77 |  |  | 21,561.50 | 24.35 |  |
| UKUPNO RASHODI | 4.528.946,17 | 9.082.147,00 |  | 5.824.503,92 | 128,61 | 64,13 |

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |  | INDEKS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 |  | 5=3/2*100 |  |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 6.634.569,15 | 8.175.891,00 | 4.876.666,82 | 73,50 |  | 59,65 |  |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1,617,162.39 | 2,047,582.00 | 1,430,982.00 | 88.49 | 69.89 |  |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza | 943,396.61 | 1,359,668.00 | 942,710.41 | 99.93 | 69.33 |  |  |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina | 648,659.85 | 657,414.00 | 475,808.48 | 73.35 | 72.38 |  |  |
| Izvor 1.3. Ostali nenamjenski prihodi | 25,105.93 | 30,500.00 | 12,463.11 | 49.64 | 40.86 |  |  |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 7,750.69 | 0.00 | 10,285.00 | 132.7 | 0,00 |  |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 7,348.70 | 0.00 | 9,658.15 | 131.43 | 0,00 |  |  |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK | 401.99 | 0.00 | 626.85 | 155.94 | 0,00 |  |  |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2,932,135.52 | 1,223,642.00 | 1,484,183.98 | 50.62 | 121.29 |  |  |
| Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 30,469.53 | 36,800.00 | 29,320.14 | 96.23 | 79.67 |  |  |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta | 312,963.44 | 67,500.00 | 218,568.99 | 69.84 | 323.81 |  |  |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa | 2,507,555.94 | 1,024,342.00 | 1,156,872.68 | 46.14 | 112.94 |  |  |
| Izvor 4.7. Prihodi od komunalne naknade | 81,066.87 | 95,000.00 | 79,421.97 | 97.97 | 83.6 |  |  |
| Izvor 4.9. Vodni doprinos | 79.74 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izvor 5. Pomoći | 2,076,920.55 | 4,899,667.00 | 1,950,615.84 | 93.92 | 39.81 |  |  |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | 915,551.45 | 2,084,707.00 | 427,839.86 | 46.73 | 20.52 |  |  |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države | 1,050,969.10 | 1,224,716.00 | 286,158.88 | 27.23 | 23.37 |  |  |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz županije |  | 113,600.00 | 190,682.38 | 0,00 | 167.85 |  |  |
| Izvor 5.6. Kapitalne pomoći iz države | 110,400.00 | 0.00 | 28,000.00 | 25.36 | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 1,255,644.00 | 914,458.72 | 0,00 | 72.83 |  |  |
| Izvor 5.8. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA |  | 221,000.00 | 103,476.00 | 0,00 | 46.82 |  |  |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 600.00 | 5,000.00 | 600.00 | 100,00 | 12,00 |  |  |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600.00 | 5,000.00 | 600.00 | 100,00 | 12,00 |  |  |
| SVEUKUPNI RASHODI | 4.528.946,17 | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 | 128,61 |  | 64,13 |  |
| Izvor 0. Višak prihoda | 100,000.00 | 33,100.00 | 33,086.25 | 33.09 | 99.96 |  |
| Izvor 0.1. Višak prihoda iz prethodnih godina | 100,000.00 | 33,100.00 | 33,086.25 | 33.09 | 99.96 |  |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1,599,648.91 | 2,567,824.00 | 1,919,530.27 | 120 | 74.75 |  |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza | 1,036,565.39 | 1,611,828.00 | 1,092,439.96 | 105.39 | 67.78 |  |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina | 548,647.26 | 925,496.00 | 800,827.60 | 145.96 | 86.53 |  |
| Izvor 1.3. Ostali nenamjenski prihodi | 14,436.26 | 30,500.00 | 26,262.71 | 181.92 | 86.11 |  |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 10,300.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 10,300.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1,358,058.70 | 1,576,556.00 | 1,473,509.67 | 108.5 | 93.46 |  |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 49,780.72 | 36,800.00 | 41,207.93 | 82.78 | 111.98 |  |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta | 72,895.00 | 196,164.00 | 202,115.86 | 277.27 | 103.03 |  |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa | 1,105,511.93 | 1,248,592.00 | 1,124,719.64 | 101.74 | 90.08 |  |
| Izvor 4.7. Prihodi od komunalne naknade | 129,871.05 | 95,000.00 | 105,466.24 | 81.21 | 111.02 |  |
| Izvor 5. Pomoći | 1,458,938.56 | 4,899,667.00 | 2,396,189.87 | 164.24 | 48.91 |  |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | 333,718.35 | 2,084,707.00 | 528,206.14 | 158.28 | 25.34 |  |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države | 1,018,570.21 | 1,224,716.00 | 551,808.67 | 54.17 | 45.06 |  |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz županije | 0.00 | 113,600.00 | 113,499.85 | 0,00 | 99.91 |  |
| Izvor 5.6. Kapitalne pomoći iz države | 106,650.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE | 0,00 | 1,255,644.00 | 1,050,807.79 | 0,00 | 83.69 |  |
| Izvor 5.8. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA | 0,00 | 221,000.00 | 151,867.42 | 0,00 | 68.72 |  |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 2,000.00 | 5,000.00 | 2,187.86 | 109.39 | 43.76 |  |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2,000.00 | 5,000.00 | 2,187.86 | 109.39 | 43.76 |  |

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 4.528.946,17 | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 | 128,61 | 64,13 |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 691,566.90 | 1,128,943.00 | 829,178.19 | 119.90 | 73.45 |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 685,593.70 | 1,106,643.00 | 824,169.45 | 120.21 | 74.47 |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 162,811.25 | 46,400.00 | 42,283.99 | 25.97 | 91.13 |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 152,730.34 | 37,000.00 | 37,000.00 | 24.23 | 100.00 |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 10,080.91 | 9,400.00 | 5,283.99 | 52.42 | 56.21 |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 223,620.32 | 469,200.00 | 445,267.76 | 199.12 | 94.90 |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 0.00 | 2,000.00 | 57,634.13 | 0.00 | 2,881.71 |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 214,927.02 | 257,000.00 | 198,703.67 | 92.45 | 77.32 |
| Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 0,00 | 10,200.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 8,693.30 | 200,000.00 | 188,929.96 | 2,173.28 | 94.46 |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 124,488.64 | 974,000.00 | 577,838.59 | 464.17 | 59.33 |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 16,878.52 | 30,000.00 | 18,158.24 | 107.58 | 60.53 |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 44,049.47 | 42,000.00 | 33,521.26 | 76.10 | 79.81 |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 63,560.65 | 902,000.00 | 526,159.09 | 827.81 | 58.33 |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1,485,569.51 | 2,713,618.00 | 1,867,420.78 | 125.70 | 68.82 |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 109,401.65 | 646,535.00 | 345,755.50 | 316.04 | 53.48 |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 0,00 | 111,492.00 | 107,481.83 | 0.00 | 96.40 |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1,376,167.86 | 1,955,591.00 | 1,414,183.45 | 102.76 | 72.31 |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 0,00 | 1,000.00 | 869.90 | 0.00 | 86.99 |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 1,000.00 | 869.90 | 0.00 | 86.99 |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 727,398.34 | 2,039,657.00 | 493,348.00 | 67.82 | 24.19 |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 342,400.55 | 87,050.00 | 75,086.50 | 21.93 | 86.26 |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 3,455.00 | 3,455.00 | 3,455.00 | 100.00 | 100.00 |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 381,542.79 | 1,949,152.00 | 414,806.50 | 108.72 | 21.28 |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 622,291.48 | 693,804.00 | 718,275.30 | 115.42 | 103.53 |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 480,194.64 | 524,810.00 | 518,288.47 | 107.93 | 98.76 |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 142,096.84 | 168,994.00 | 199,986.83 | 140.74 | 118.34 |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 494,186.33 | 1,026,675.00 | 852,525.78 | 172.51 | 83.04 |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost | 298,687.44 | 481,150.00 | 460,829.93 | 154.29 | 95.78 |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 106,435.87 | 176,000.00 | 118,663.51 | 111.49 | 67.42 |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 89,063.02 | 369,525.00 | 273,032.34 | 306.56 | 73.89 |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0.00 | 0,00 |

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| UKUPNI PRIMICI | 0.00 | 0,00 | 159.000,00 | 0.00 | 0,00 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI IZDACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0.00 | 0,00 |

- POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Općine Nijemci za razdoblje 01.01. do 31.12.2025. godine prikazano je kroz Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Kako Načelnik nije donosio Odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Nijemci u izvještajnom razdoblju, u stupcu Tekući plan 2025. iskazan je iznos plana donesen u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu Općine Nijemci.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  |  | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2/1*100 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |  |  | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 | 64,13 |
| Razdjel | 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 156,236.00 | 142,294.95 | 91.08 |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 156,236.00 | 142,294.95 | 91.08 |
| Razdjel | 002 | URED OPĆINSKOG NAČELNIKA | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| Glava | 00201 | URED OPĆINSKOG NAČELNIKA | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| Razdjel | 003 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOST, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE | 6,256,344.00 | 4,120,907.77 | 65.87 |
| Glava | 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOST, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE | 5,782,584.00 | 3,641,448.67 | 62.97 |
| Glava | 00302 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| Proračunski korisnika | 12345 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| Razdjel | 004 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO | 2,449,517.00 | 1,419,944.74 | 57.97 |
| Glava | 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO | 2,449,517.00 | 1,419,944.74 | 57.97 |

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |  | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3=2/1*100 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI |  | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 | 64,13 |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE |  | 156,236.00 | 142,294.95 | 91.08 |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE |  | 156,236.00 | 142,294.95 | 91.08 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 144,236.00 | 130,379.21 | 90.39 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 144,236.00 | 130,379.21 | 90.39 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 12,000.00 | 11,915.74 | 99.30 |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz županije |  | 12,000.00 | 11,915.74 | 99.30 |
| 0101 | Program: Redovna djelatnost | 156,236.00 | 142,294.95 | 91.08 |
| A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 104,500.00 | 95,524.47 | 91.41 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 104,500.00 | 95,524.47 | 91.41 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 104,500.00 | 95,524.47 | 91.41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104,500.00 | 95,524.47 | 91.41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 13,700.00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 21,219.84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 57,355.10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3,249.53 |  |
| A100002 | Aktivnost: Redovna djelatnost političkih stranaka | 6,636.00 | 8,013.27 | 120.75 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 6,636.00 | 8,013.27 | 120.75 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 6,636.00 | 8,013.27 | 120.75 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6,636.00 | 8,013.27 | 120.75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8,013.27 |  |
| T100068 | Tekući projekt: Lokalni izbori | 45,100.00 | 38,757.21 | 85.94 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 33,100.00 | 26,841.47 | 81.09 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 33,100.00 | 26,841.47 | 81.09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9,200.00 | 7,317.47 | 79.54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7,317.47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,900.00 | 16,531.83 | 79.10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1,324.99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 538.05 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 14,662.06 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3,000.00 | 2,992.17 | 99.74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2,992.17 |  |
| Izvor 5. Pomoći |  | 12,000.00 | 11,915.74 | 99.30 |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz županije |  | 12,000.00 | 11,915.74 | 99.30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12,000.00 | 11,915.74 | 99.30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 11,915.74 |  |
| RAZDJEL 002 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA |  | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| GLAVA 00201 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA |  | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| 0101 | Program: Redovna djelatnost | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 220,050.00 | 141,356.46 | 64.24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,200.00 | 69,961.51 | 69.82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 59,066.07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1,200.00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9,695.44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 97,850.00 | 60,621.82 | 61.95 |
| 3223 | Energija |  | 995.36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 7,493.97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4,317.50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 23,600.51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1,965.44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 149.31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 424.26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1,429.67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 13,628.52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6,617.28 |  |
| 35 | Subvencije | 8,000.00 | 10,560.00 | 132.00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 10,560.00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 | 213.13 | 10.66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 213.13 |  |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE,PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE |  | 6,256,344.00 | 4,120,907.77 | 65.87 |
| GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE |  | 5,782,584.00 | 3,641,448.67 | 62.97 |
| Izvor 0. Višak prihoda |  | 33,100.00 | 33,086.25 | 99.96 |
| Izvor 0.1. Višak prihoda iz prethodnih godina |  | 33,100.00 | 33,086.25 | 99.96 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 1,003,882.00 | 784,042.25 | 78.10 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 528,386.00 | 344,585.57 | 65.21 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 444,996.00 | 413,193.97 | 92.85 |
| Izvor 1.3. Ostali nenamjenski prihodi |  | 30,500.00 | 26,262.71 | 86.11 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 799,556.00 | 714,233.00 | 89.33 |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene |  | 36,800.00 | 41,207.93 | 111.98 |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta |  | 194,164.00 | 144,481.73 | 74.41 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 473,592.00 | 423,077.10 | 89.33 |
| Izvor 4.7. Prihodi od komunalne naknade |  | 95,000.00 | 105,466.24 | 111.02 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 3,941,046.00 | 2,107,899.31 | 53.49 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 1,397,500.00 | 440,326.45 | 31.51 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 1,220,002.00 | 543,918.67 | 44.58 |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz županije |  | 101,600.00 | 101,584.11 | 99.98 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 1,221,944.00 | 1,022,070.08 | 83.64 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna |  | 5,000.00 | 2,187.86 | 43.76 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 5,000.00 | 2,187.86 | 43.76 |
| 0101 | Program: Redovna djelatnost | 531,607.00 | 398,099.85 | 74.89 |
| A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 449,111.00 | 316,176.99 | 70.40 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 449,111.00 | 316,176.99 | 70.40 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 449,111.00 | 316,176.99 | 70.40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 326,511.00 | 230,330.11 | 70.54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 159,257.28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 44,795.40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26,277.43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 122,600.00 | 85,846.88 | 70.02 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 150.00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6,072.00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1,238.75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5,234.12 |  |
| 3223 | Energija |  | 3,380.78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 728.89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 40.95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 87.48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 441.62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3,209.09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3,300.00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 31,632.13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 437.70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1,561.62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5,320.76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 20,851.70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2,159.29 |  |
| A100091 | Aktivnost: Upravljanje i raspolaganje nekretninama općine | 82,496.00 | 81,922.86 | 99.31 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 80,896.00 | 81,922.86 | 101.27 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 80,896.00 | 81,922.86 | 101.27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80,896.00 | 81,922.86 | 101.27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1,957.35 |  |
| 3223 | Energija |  | 7,629.51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 916.46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 717.00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 59,680.00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7,587.50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 750.00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2,685.04 |  |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene |  | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | Program: Održavanje komunalne infrastrukture | 1,235,083.00 | 815,178.96 | 66.00 |
| A100010 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 111,492.00 | 107,481.83 | 96.40 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 111,492.00 | 107,481.83 | 96.40 |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene |  | 35,200.00 | 41,207.93 | 117.07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35,200.00 | 41,207.93 | 117.07 |
| 3223 | Energija |  | 33,531.92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7,676.01 |  |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 76,292.00 | 66,273.90 | 86.87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70,042.00 | 63,204.69 | 90.24 |
| 3223 | Energija |  | 22,930.44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 40,274.25 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6,250.00 | 3,069.21 | 49.11 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 3,069.21 |  |
| A100011 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 63,000.00 | 22,622.51 | 35.91 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 63,000.00 | 15,905.00 | 25.25 |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta |  | 40,000.00 | 15,905.00 | 39.76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40,000.00 | 15,905.00 | 39.76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15,905.00 |  |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 0.00 | 6,717.51 |  |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 0.00 | 6,717.51 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | 6,717.51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6,717.51 |  |
| A100012 | Aktivnost: Održavanje groblja | 36,100.00 | 33,836.25 | 93.73 |
| Izvor 0. Višak prihoda |  | 33,100.00 | 33,086.25 | 99.96 |
| Izvor 0.1. Višak prihoda iz prethodnih godina |  | 33,100.00 | 33,086.25 | 99.96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,100.00 | 33,086.25 | 99.96 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 33,086.25 |  |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 3,000.00 | 750.00 | 25.00 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 3,000.00 | 750.00 | 25.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,000.00 | 750.00 | 25.00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 750.00 |  |
| A100013 | Aktivnost: Održavanje poljskih puteva | 143,964.00 | 128,576.73 | 89.31 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 143,964.00 | 128,576.73 | 89.31 |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta |  | 143,964.00 | 128,576.73 | 89.31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 143,964.00 | 128,576.73 | 89.31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 128,576.73 |  |
| A100014 | Aktivnost: Održavanje kanalske mreže | 180,000.00 | 180,508.13 | 100.28 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 180,000.00 | 180,508.13 | 100.28 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 180,000.00 | 180,508.13 | 100.28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180,000.00 | 180,508.13 | 100.28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 149,258.20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 31,249.93 |  |
| A100126 | Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina (košnja, igrališta) | 148,000.00 | 134,467.45 | 90.86 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 148,000.00 | 134,467.45 | 90.86 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 148,000.00 | 134,467.45 | 90.86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 148,000.00 | 134,467.45 | 90.86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2,437.50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 132,029.95 |  |
| A100127 | Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 28,000.00 | 25,941.12 | 92.65 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 28,000.00 | 25,941.12 | 92.65 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 28,000.00 | 25,941.12 | 92.65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28,000.00 | 25,941.12 | 92.65 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 25,941.12 |  |
| A100128 | Aktivnost: Odražvanje čistoće javnih površina (čišćenje staze, javnih površina) | 95,000.00 | 105,466.24 | 111.02 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 95,000.00 | 105,466.24 | 111.02 |
| Izvor 4.7. Prihodi od komunalne naknade |  | 95,000.00 | 105,466.24 | 111.02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95,000.00 | 105,466.24 | 111.02 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 105,466.24 |  |
| T100018 | Tekući projekt: Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti | 18,227.00 | 14,828.70 | 81.36 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 5,275.00 | 3,098.77 | 58.74 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 5,275.00 | 3,098.77 | 58.74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5,275.00 | 3,098.77 | 58.74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3,098.77 |  |
| Izvor 5. Pomoći |  | 12,952.00 | 11,729.93 | 90.56 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 12,952.00 | 11,729.93 | 90.56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11,500.00 | 11,264.94 | 97.96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9,262.32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2,002.62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,452.00 | 464.99 | 32.02 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 126.21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 87.50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 214.47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 36.81 |  |
| T100019 | Tekući projekt: Klizalište | 67,250.00 | 59,950.00 | 89.14 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 67,250.00 | 59,950.00 | 89.14 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 67,250.00 | 59,950.00 | 89.14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67,250.00 | 59,950.00 | 89.14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 33,125.00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1,200.00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25,625.00 |  |
| T100130 | Tekući projekt: Zelena strana ulice - dobava i sadnja sadnica | 344,050.00 | 1,500.00 | 0.44 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 344,050.00 | 1,500.00 | 0.44 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 344,050.00 | 1,500.00 | 0.44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 344,050.00 | 1,500.00 | 0.44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1,500.00 |  |
| 3001 | Program: Zaštita okoliša | 974,000.00 | 577,838.59 | 59.33 |
| A100091 | Aktivnost: Povećanje energetske učinkovitosti objekata | 5,000.00 | 2,187.86 | 43.76 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna |  | 5,000.00 | 2,187.86 | 43.76 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 5,000.00 | 2,187.86 | 43.76 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5,000.00 | 2,187.86 | 43.76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2,187.86 |  |
| A100109 | Aktivnost: Zaštita životinja | 42,000.00 | 33,521.26 | 79.81 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 42,000.00 | 33,521.26 | 79.81 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 42,000.00 | 33,521.26 | 79.81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18,000.00 | 9,633.42 | 53.52 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 9,633.42 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 24,000.00 | 23,887.84 | 99.53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 23,887.84 |  |
| K100129 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | 897,000.00 | 523,971.23 | 58.41 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 863,000.00 | 523,971.23 | 60.72 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 863,000.00 | 523,971.23 | 60.72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,500.00 | 5,625.00 | 86.54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5,625.00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 856,500.00 | 518,346.23 | 60.52 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 518,346.23 |  |
| T100020 | Tekući projekt: Gospodarenje otpadom | 30,000.00 | 18,158.24 | 60.53 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 30,000.00 | 18,158.24 | 60.53 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 30,000.00 | 18,158.24 | 60.53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,000.00 | 18,158.24 | 60.53 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 18,158.24 |  |
| 4003 | Program: Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| A100031 | Aktivnost: Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta |  | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4004 | Program: Demografska obnova | 176,000.00 | 118,663.51 | 67.42 |
| A100032 | Aktivnost: Poticajne mjere demografske obnove | 176,000.00 | 118,663.51 | 67.42 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 176,000.00 | 118,663.51 | 67.42 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 176,000.00 | 118,663.51 | 67.42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 166,000.00 | 118,663.51 | 71.48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 118,663.51 |  |
| 5001 | Program: Predškolski odgoj | 4,500.00 | 4,468.75 | 99.31 |
| K100097 | Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | 4,500.00 | 4,468.75 | 99.31 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 4,500.00 | 4,468.75 | 99.31 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 4,500.00 | 4,468.75 | 99.31 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,500.00 | 4,468.75 | 99.31 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 4,468.75 |  |
| 5002 | Program: Javne potrebe u školstvu | 215,544.00 | 234,347.45 | 108.72 |
| A100037 | Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza učenika | 26,908.00 | 21,874.86 | 81.30 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 26,908.00 | 21,874.86 | 81.30 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 26,908.00 | 21,874.86 | 81.30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7,000.00 | 3,091.06 | 44.16 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 3,091.06 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19,908.00 | 18,783.80 | 94.35 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 18,783.80 |  |
| A100038 | Aktivnost: Aktivnosti u školstvu | 81,510.00 | 110,052.59 | 135.02 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 81,510.00 | 110,052.59 | 135.02 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 81,510.00 | 110,052.59 | 135.02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,900.00 | 1,500.00 | 13.76 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1,500.00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 43,610.00 | 89,745.99 | 205.79 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 25,500.34 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 64,245.65 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27,000.00 | 18,806.60 | 69.65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 18,150.00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 656.60 |  |
| A100039 | Aktivnost: Stipendije i školarine | 107,126.00 | 102,420.00 | 95.61 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 107,126.00 | 102,420.00 | 95.61 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 107,126.00 | 102,420.00 | 95.61 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 107,126.00 | 102,420.00 | 95.61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 102,420.00 |  |
| 6001 | Program: Zdravstvo | 31,000.00 | 27,070.53 | 87.32 |
| A100041 | Aktivnost: Dodatne usluge u zdravstvu | 1,000.00 | 869.90 | 86.99 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 1,000.00 | 869.90 | 86.99 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 500.00 | 807.82 | 161.56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.00 | 807.82 | 161.56 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 807.82 |  |
| Izvor 1.3. Ostali nenamjenski prihodi |  | 500.00 | 62.08 | 12.42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.00 | 62.08 | 12.42 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 62.08 |  |
| A100042 | Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija | 30,000.00 | 26,200.63 | 87.34 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 30,000.00 | 26,200.63 | 87.34 |
| Izvor 1.3. Ostali nenamjenski prihodi |  | 30,000.00 | 26,200.63 | 87.34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,000.00 | 26,200.63 | 87.34 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 26,200.63 |  |
| 6002 | Program: Socijalna skrb | 369,525.00 | 273,032.34 | 73.89 |
| A100043 | Aktivnost: Pomoć kućanstvima | 360,500.00 | 267,382.14 | 74.17 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 360,500.00 | 267,382.14 | 74.17 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 360,500.00 | 267,382.14 | 74.17 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 335,500.00 | 267,382.14 | 79.70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 234,333.84 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 33,048.30 |  |
| A100044 | Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa | 9,025.00 | 5,650.20 | 62.61 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 9,025.00 | 5,650.20 | 62.61 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 9,025.00 | 5,650.20 | 62.61 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9,025.00 | 5,650.20 | 62.61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5,650.20 |  |
| 6003 | Program: Skrb o osobama treće životne dobi | 481,150.00 | 460,829.93 | 95.78 |
| A100045 | Aktivnost: Projekt NISA | 481,150.00 | 460,829.93 | 95.78 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 481,150.00 | 460,829.93 | 95.78 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 466,000.00 | 440,326.45 | 94.49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 444,300.00 | 420,502.85 | 94.64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 360,903.20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 59,599.65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21,700.00 | 19,823.60 | 91.35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 14,023.60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5,800.00 |  |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 15,150.00 | 20,503.48 | 135.34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6,000.00 | 12,200.00 | 203.33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12,200.00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9,150.00 | 8,303.48 | 90.75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7,656.00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 647.48 |  |
| 7001 | Program: Javne potrebe u kulturi | 1,392,875.00 | 398,733.45 | 28.63 |
| A100047 | Aktivnost: Redovna djelatnost udruga građana | 80,820.00 | 56,686.68 | 70.14 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 80,820.00 | 56,686.68 | 70.14 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 80,820.00 | 56,686.68 | 70.14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19,000.00 | 400.00 | 2.11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 400.00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5,220.00 | 4,219.62 | 80.84 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 4,219.62 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 56,600.00 | 52,067.06 | 91.99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 52,067.06 |  |
| A100048 | Aktivnost: Sufinanciranje projekata u kulturi | 3,455.00 | 3,455.00 | 100.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 3,455.00 | 3,455.00 | 100.00 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 3,455.00 | 3,455.00 | 100.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3,455.00 | 3,455.00 | 100.00 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 3,455.00 |  |
| A100049 | Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi | 7,500.00 | 4,642.50 | 61.90 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 7,500.00 | 4,642.50 | 61.90 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 7,500.00 | 4,642.50 | 61.90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,000.00 | 4,642.50 | 92.85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4,642.50 |  |
| A100076 | Aktivnost: Vijeće nacionalnih manjina | 5,000.00 | 803.16 | 16.06 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 5,000.00 | 803.16 | 16.06 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 5,000.00 | 803.16 | 16.06 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5,000.00 | 803.16 | 16.06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 803.16 |  |
| K100058 | Kapitalni projekt: Dom kulture Đeletovci | 952,100.00 | 8,750.00 | 0.92 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 20,600.00 | 8,750.00 | 42.48 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 5,000.00 | 1,875.00 | 37.50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 | 1,875.00 | 93.75 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 1,875.00 |  |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 15,600.00 | 6,875.00 | 44.07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,600.00 | 6,875.00 | 44.07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6,875.00 |  |
| Izvor 5. Pomoći |  | 931,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 931,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 921,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| K100125 | Kapitalni projekt: Dom kulture u Apševcima | 344,000.00 | 324,396.11 | 94.30 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 344,000.00 | 324,396.11 | 94.30 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 344,000.00 | 324,396.11 | 94.30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,000.00 | 902.56 | 4.51 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 902.56 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 324,000.00 | 323,493.55 | 99.84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 323,493.55 |  |
| 7002 | Program: Javne potrebe u religiji | 168,600.00 | 158,005.78 | 93.72 |
| A100052 | Aktivnost: Redovna djelatnost u religiji | 32,000.00 | 21,421.67 | 66.94 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 32,000.00 | 21,421.67 | 66.94 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 32,000.00 | 21,421.67 | 66.94 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 32,000.00 | 21,421.67 | 66.94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21,421.67 |  |
| A100053 | Aktivnost: Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama | 136,600.00 | 136,584.11 | 99.99 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 136,600.00 | 136,584.11 | 99.99 |
| Izvor 5.5. Tekuće pomoći iz županije |  | 101,600.00 | 101,584.11 | 99.98 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 101,600.00 | 101,584.11 | 99.98 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 101,584.11 |  |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 35,000.00 |  |
| 8001 | Program: Javne potrebe u športu | 146,100.00 | 132,895.54 | 90.96 |
| A100054 | Aktivnost: Poticanje amaterskog sporta | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 100,000.00 |  |
| A100083 | Aktivnost: Održavanje sportskih objekata | 26,300.00 | 17,759.04 | 67.52 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 26,300.00 | 17,759.04 | 67.52 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 26,300.00 | 17,759.04 | 67.52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,000.00 | 535.84 | 17.86 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 535.84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11,000.00 | 10,798.20 | 98.17 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 10,798.20 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12,300.00 | 6,425.00 | 52.24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 6,425.00 |  |
| K100106 | Kapitalni projekt: SPORTSKA IGRALIŠTA | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| K100114 | Kapitalni projekt: NK PODGRAĐE | 15,300.00 | 15,136.50 | 98.93 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 15,300.00 | 15,136.50 | 98.93 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 15,300.00 | 15,136.50 | 98.93 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15,300.00 | 15,136.50 | 98.93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 15,136.50 |  |
| 9001 | Program: Zaštita od požara | 37,000.00 | 37,000.00 | 100.00 |
| A100055 | Aktivnost: Zaštita od požara | 37,000.00 | 37,000.00 | 100.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 37,000.00 | 37,000.00 | 100.00 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 37,000.00 | 37,000.00 | 100.00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 37,000.00 | 37,000.00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 37,000.00 |  |
| 9002 | Program: Civilna zaštita | 9,400.00 | 5,283.99 | 56.21 |
| A100056 | Aktivnost: Zaštita i spašavanje | 9,400.00 | 5,283.99 | 56.21 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 9,400.00 | 5,283.99 | 56.21 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 9,400.00 | 5,283.99 | 56.21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8,700.00 | 4,620.38 | 53.11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4,100.00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 520.38 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 700.00 | 663.61 | 94.80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 663.61 |  |
| GLAVA 00302 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |  | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 252,096.00 | 327,591.68 | 129.95 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 252,096.00 | 327,591.68 | 129.95 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 221,664.00 | 151,867.42 | 68.51 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 664.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5.8. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA |  | 221,000.00 | 151,867.42 | 68.72 |
| PROR. KORISNIK 12345 DJEČJI VRTIĆ BAMBI |  | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 252,096.00 | 327,591.68 | 129.95 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 252,096.00 | 327,591.68 | 129.95 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 221,664.00 | 151,867.42 | 68.51 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 664.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5.8. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA |  | 221,000.00 | 151,867.42 | 68.72 |
| 1001 | Program: Redovna djelatnost | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| A100057 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 252,096.00 | 327,591.68 | 129.95 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 252,096.00 | 327,591.68 | 129.95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 173,800.00 | 241,589.64 | 139.00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 151,867.41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 39,550.00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 50,172.23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73,796.00 | 85,089.81 | 115.30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8,156.77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 901.02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5,610.66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 14,846.22 |  |
| 3223 | Energija |  | 6,250.49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 292.89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1,101.01 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 688.40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 411.24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 680.00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 8,751.34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 657.18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 32,995.39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1,805.02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 39.00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1,620.00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 283.18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1,000.00 | 912.23 | 91.22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 912.23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 221,664.00 | 151,867.42 | 68.51 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 664.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5.8. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA |  | 221,000.00 | 151,867.42 | 68.72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221,000.00 | 151,867.42 | 68.72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 151,867.42 |  |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,RAZVOJ I GOSPODARSTVO |  | 2,449,517.00 | 1,419,944.74 | 57.97 |
| GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO |  | 2,449,517.00 | 1,419,944.74 | 57.97 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 947,560.00 | 536,160.67 | 56.58 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 467,060.00 | 148,527.04 | 31.80 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 480,500.00 | 387,633.63 | 80.67 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 777,000.00 | 759,276.67 | 97.72 |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta |  | 2,000.00 | 57,634.13 | 2,881.71 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 775,000.00 | 701,642.54 | 90.53 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 724,957.00 | 124,507.40 | 17.17 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 687,207.00 | 87,879.69 | 12.79 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 4,050.00 | 7,890.00 | 194.81 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 33,700.00 | 28,737.71 | 85.28 |
| 0101 | Program: Redovna djelatnost | 212,900.00 | 146,888.00 | 68.99 |
| A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 212,900.00 | 146,888.00 | 68.99 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 212,900.00 | 146,888.00 | 68.99 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 212,900.00 | 146,888.00 | 68.99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80,000.00 | 60,445.26 | 75.56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 49,273.28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2,520.00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8,651.98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 123,400.00 | 77,782.58 | 63.03 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 150.00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3,910.40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 991.25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 612.70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 517.35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 8,169.24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 192.66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21,925.00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 26,764.46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 9,524.63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5,000.00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 24.89 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5,500.00 | 5,130.11 | 93.27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5,130.11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,000.00 | 3,530.05 | 88.25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1,015.65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1,986.40 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 528.00 |  |
| 2001 | Program: Gradnja komunalne infrastrukture | 816,250.00 | 726,992.43 | 89.06 |
| K100008 | Kapitalni projekt: Autobusna stajališta | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| K100063 | Kapitalni projekt: Mrtvačnica V. Banovci | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| K100072 | Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| K100124 | Kapitalni projekt: Centar naselja Lipovac | 1,000.00 | 762.66 | 76.27 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 1,000.00 | 762.66 | 76.27 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 1,000.00 | 762.66 | 76.27 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,000.00 | 762.66 | 76.27 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 762.66 |  |
| K100126 | Kapitalni projekt: Nogostupi u D57 | 580,000.00 | 565,455.34 | 97.49 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 580,000.00 | 565,455.34 | 97.49 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 580,000.00 | 565,455.34 | 97.49 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 580,000.00 | 565,455.34 | 97.49 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 565,455.34 |  |
| K100129 | Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Podgrađu | 83,000.00 | 82,355.31 | 99.22 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 83,000.00 | 82,355.31 | 99.22 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 83,000.00 | 82,355.31 | 99.22 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 83,000.00 | 82,355.31 | 99.22 |
| 4124 | Ostala prava |  | 82,355.31 |  |
| K100291 | Kapitalni projekt: UREĐAJI I OPREMA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 17,750.00 | 25,349.89 | 142.82 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 17,750.00 | 25,349.89 | 142.82 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz države |  | 4,050.00 | 7,890.00 | 194.81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4,050.00 | 7,890.00 | 194.81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7,375.00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 515.00 |  |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 13,700.00 | 17,459.89 | 127.44 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13,700.00 | 17,459.89 | 127.44 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 17,459.89 |  |
| K100293 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA CENTRA DONJE NOVO SELO | 54,000.00 | 53,069.23 | 98.28 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 54,000.00 | 53,069.23 | 98.28 |
| Izvor 4.6. Prihodi od šumskog doprinosa |  | 54,000.00 | 53,069.23 | 98.28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54,000.00 | 53,069.23 | 98.28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 53,069.23 |  |
| 3002 | Program: Prostorno planska dokumentacija | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| K100021 | Kapitalni projekt: Prostorni plan | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4002 | Program: Razvoj turizma | 1,168,367.00 | 288,222.40 | 24.67 |
| A100027 | Aktivnost: Razvoj kontinentalnog turizma | 100,000.00 | 81,984.98 | 81.98 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 100,000.00 | 81,984.98 | 81.98 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 100,000.00 | 81,984.98 | 81.98 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100,000.00 | 81,984.98 | 81.98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 81,984.98 |  |
| A100103 | Aktivnost: Priprema projektne dokumentacije za EU fondove | 100,000.00 | 87,658.69 | 87.66 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 100,000.00 | 87,658.69 | 87.66 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 100,000.00 | 87,658.69 | 87.66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,000.00 | 87,658.69 | 87.66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 87,658.69 |  |
| K100028 | Kapitalni projekt: Sportsko rekreacijski centar Nijemci | 302,535.00 | 21,359.39 | 7.06 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 252,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 252,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 252,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 50,375.00 | 21,359.39 | 42.40 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 50,375.00 | 21,359.39 | 42.40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,375.00 | 21,359.39 | 42.40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21,359.39 |  |
| K100099 | Kapitalni projekt: PA.CON II | 608,832.00 | 68,159.34 | 11.20 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 2,000.00 | 1,639.04 | 81.95 |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 2,000.00 | 1,639.04 | 81.95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,000.00 | 1,639.04 | 81.95 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1,639.04 |  |
| Izvor 5. Pomoći |  | 606,832.00 | 66,520.30 | 10.96 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU |  | 606,832.00 | 66,520.30 | 10.96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57,000.00 | 972.00 | 1.71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 972.00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 135,987.00 | 33,551.95 | 24.67 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 791.28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 660.00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 27,200.00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4,545.00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 355.67 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 413,845.00 | 31,996.35 | 7.73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 6,733.74 |  |
| T100130 | Tekući projekt: Advent u Nijemcima | 57,000.00 | 29,060.00 | 50.98 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 57,000.00 | 29,060.00 | 50.98 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 57,000.00 | 29,060.00 | 50.98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23,000.00 | 21,825.00 | 94.89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21,825.00 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 34,000.00 | 7,235.00 | 21.28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7,235.00 |  |
| 4006 | Program: Poticanje razvoja poljoprivrede | 2,000.00 | 57,634.13 | 2,881.71 |
| A100075 | Aktivnost: Poticajne mjere | 2,000.00 | 57,634.13 | 2,881.71 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene |  | 2,000.00 | 57,634.13 | 2,881.71 |
| Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje polj. zemljišta |  | 2,000.00 | 57,634.13 | 2,881.71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2,000.00 | 57,634.13 | 2,881.71 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 57,634.13 |  |
| 4008 | Program: Razvoj gospodarstva | 200,000.00 | 188,929.96 | 94.46 |
| A100109 | Aktivnost: Poticanje gospodarstva | 200,000.00 | 188,929.96 | 94.46 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici |  | 200,000.00 | 188,929.96 | 94.46 |
| Izvor 1.2. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina |  | 200,000.00 | 188,929.96 | 94.46 |
| 35 | Subvencije | 200,000.00 | 188,929.96 | 94.46 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 188,929.96 |  |
| 1101 | Program: ODVODNJA | 20,000.00 | 11,277.82 | 56.39 |
| K101101 | Kapitalni projekt: ODVODNJA | 20,000.00 | 11,277.82 | 56.39 |
| Izvor 5. Pomoći |  | 20,000.00 | 11,277.82 | 56.39 |
| Izvor 5.7. FISKALNO IZRAVNANJE |  | 20,000.00 | 11,277.82 | 56.39 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20,000.00 | 11,277.82 | 56.39 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 11,277.82 |  |

- OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

U I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu, donesenim na 5. Sjednici Općinskog vijeća Općine Nijemci održanoj 29. prosinca 2025. godine utvrđen je Proračun u iznosu 9.082.147,00 eura i to ukupni prihodi i primici u iznosu 8.175.891,00 eura, planirani višak prihoda u iznosu 906.256,00 eura što ukupno pokriva planirane rashode i izdatke u iznosu 9.082.147,00 eura.

Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 5.035.666,82 eura i iskazani po izvorima iz kojih potječu sukladno odredbama čl. 10. Zakona o proračunu.

| PRIHODI I PRIMICI | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| 61 Prihodi od poreza | 943,396.61 | 1,359,668.00 | 942,710.41 | 99.93 | 69.33 |
| 63 Pomoći iz državnog i županijskog proračuna | 2,076,920.55 | 4,899,667.00 | 1,950,615.84 | 93.92 | 39.81 |
| 64 Prihodi od imovine | 1,013,500.87 | 788,014.00 | 737,787.53 | 72.80 | 93.63 |
| 65 Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima | 2,595,923.89 | 1,121,042.00 | 1,237,690.53 | 47.68 | 110.41 |
| 66 Ostali prihodi | 2,274.67 | 0.00 | 1,839.96 | 80.89 | 0.00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5,074.03 | 0.00 | 4,789.00 | 94.38 | 0.00 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 6,637,090.62 | 8,168,391.00 | 4,875,433.27 | 73.46 | 59.69 |
| 71 Prihod od prodaje neproizvedene imovine | 1,173.28 | 6,500.00 | 633.55 | 54.00 | 9.75 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 600.00 | 1,000.00 | 600.00 | 100.00 | 60.00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE | 1,773.28 | 7,500.00 | 1,233.55 | 69.56 | 16.45 |
| 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 6.638.863,90 | 8.175.891,00 | 5.035.666,82 | 75,85 | 61,59 |

61 PRIHODI OD POREZA (942.710,41 eura)

Navedeni prihodi planirani su u ukupnom iznosu, a sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

611 porez na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak ostvareni u iznosu 828.716,56 eura što je 95,79 posto ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu.

613 porez na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu, unutar kojih su planirani prihodi od zajedničkog poreza na promet nekretninama ostvareni su u iznosu 111.702,04 eura što je 148,48 posto ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu.

614 porez na robu i usluge

Porezi na robu i usluge odnose se na dugovanje za porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ukinut i porez na potrošnju i ostvaren je u iznosu 2.291,81 eura.

63  POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (1.950.615,84 eura)

633 pomoći iz proračuna

Sredstva pomoći iz proračuna ostvarena su u iznosu 383.963,79 eura.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarena su u iznosu 165.281,41 euro i odnose se na pomoći za fiskalnu održivost dječjeg vrtića, pomoć Ministarstva poljoprivrede za mlade i pomoći potpore male vrijednosti.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 27.247,49 eura i odnose se na refundaciju troškova za provođenje izbora i za nastavak obnove infrastrukture od posljedice štete od prirodne nepogode.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu 28.000,00 eura i odnose se na kupnju stroja za automatsko prikupljanje i brojanje ambalažnih boca.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 163.434,89 eura i odnose se na nastavak obnove infrastrukture od psoljedice štete od prirodne nepogode.

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

Sredstva pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarena su u iznosu od 215.154,89 eura i odnose se na:

- tekuće pomoći za program javnih radova u iznosu 10.504,10 eura,

- tekuće pomoći u iznosu 9.198,58 eura za izradu projekt Zelena strana ulice,

- kapitalne pomoći u iznosu 195.452,21 eura za reciklažno dvorište

635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fisklanog izravnanja

Sredstva pomoći fiskalnog izravnanja ostvarena su u iznosu 923.657,30 eura.

638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose ukupno 427.839,86 eura i odnose se na:

- pomoć za projekt NISA - Nismo sami u iznosu 332.507,87 eura,

- na kapitalnu pomoć za projekt PACON II u iznosu 65.726,94 eura,

- SRC Nijemci u iznosu 2.903,52 eura

- Dom kulture Đeletovci u iznosu 26.701,53 eura

64  PRIHODI OD IMOVINE (737.787,53 eura)

641 Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.769,26 eura i odnose se na sredstva kamata po viđenju.

642 Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka, ugovora, koncesije i drugih akata o korištenju općinske imovine i očekivane naplate u 2025. godini. Navedeni prihodi ostvareni su kako slijedi:

- naknade za koncesije 5.367,45 eura

- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 228.630,32 eura

- naknada za korištenje nefinancijske imovine 502.020,50 eura u najvećoj mjeri odnosi se na naknadu za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 475.808,48 eura, zatim na spomeničku rentu u iznosu 2,94 eura te na prihode od terasa i javnih površina u iznosu 26.209,08 eura.

65  PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (1.237.690,53 eura)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sastoje se od:

651 upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 770,06 eura.

652 prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od:

- prihoda od doprinosa za šume 1.157.498,50 eura

- ostali nespomenuti prihodi 625,82 eura koje u najvećoj mjeri čine prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

653 komunalni doprinosi i naknade

- komunalne naknade	79.421,97 eura

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (1.839,96 eura)

661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od HEP-a za proizvedenu električnu energiju u iznosu 1.839,96 eura.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (4.789,00 eura)

683 Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 4.789,00 eura.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (633,55 eura)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine čine prihodi od prodaje zemljišta u iznosu 633,55 eura.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (600,00 eura)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 600,00 eura i u cijelosti se odnose na prodaju stambenih objekata u vlasništvu Općine kroz obročnu otplatu.

8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

83 Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici (159.000,00 eura)

832 primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ostvareni su u iznosu od 159.000,00 eura i odnose se na prodaju udjela u glavnici trgovačkog društva Polet d.o.o.

RASHODI I IZDACI

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu, donesenim na 5. Sjednici Općinskog vijeća Općine Nijemci održanoj 29. prosinca 2025. godine planirano je 9.082.147,00 eura za izvršenje rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 5.824.503,92 eura i iskazani po izvorima iz kojih potječu sukladno odredbama čl. 10. Zakona o proračunu.

Izvršenje rashoda i izdataka prikazano je kako slijedi:

| RASHODI I IZDACI | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 889,507.88 | 1,434,786.00 | 1,209,549.97 | 135.98 | 84.30 |
| 32 Materijalni rashodi | 1,515,431.32 | 2,340,226.00 | 1,547,634.48 | 102.13 | 66.13 |
| 34 Financijski rashodi | 6,190.94 | 6,500.00 | 6,042.34 | 97.60 | 92.96 |
| 35 Subvencije | 16,693.30 | 208,000.00 | 199,489.96 | 1,195.03 | 95.91 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73,190.16 | 145,285.00 | 158,145.80 | 216.08 | 108.85 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 336,641.63 | 688,534.00 | 537,877.33 | 159.78 | 78.12 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 654,932.96 | 580,261.00 | 507,040.78 | 77.42 | 87.38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3,492,588.19 | 5,403,592.00 | 4,165,780.66 | 119.27 | 77.09 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 218,523.81 | 89,250.00 | 85,424.52 | 39.09 | 95.71 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729,291.40 | 3,560,105.00 | 1,551,737.24 | 212.77 | 43.59 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 88,542.77 | 29,200.00 | 21,561.50 | 24.35 | 73.84 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1,036,357.98 | 3,678,555.00 | 1,658,723.26 | 160.05 | 45.09 |

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE (1.209.549,97 eura)

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene sukladno zakonima i pravilnicima Općine Nijemci prema planu radnih mjesta. Trošak plaće odnosi se na zaposlene u Općini, na programu Zaželi, na programu Javni radovi i u Dječjem vrtiću „Bambi“ Nijemci.

32 MATERIJALNI RASHODI

321 naknade troškova zaposlenima (29.439,90 eura)

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i za stručno usavršavanje zaposlenika.

322 Rashodi za materijal i energiju (122.133,31 eura)

U sklopu rashoda za materijal i energiju 27.445,16 eura odnosi se na uredski materijal i ostale materijalne rashode gdje najveći dio iznosa su materijal i sredstva za čišćenje i održavanje koja se nabavljaju u sklopu projekta Zaželi.

Iznos od 14.846,22 eura odnosi se na namirnice u dječjem vrtiću Bambi evidentirano na računu materijala i sirovine.

Iznos od 74.718,50 eura odnosi se na troškove električne energije, plina i motorni benzin i dizel gorivo.

Na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se iznos od 3.083,75 eura, na sitni inventar iznos od 851,19 eura te na službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću iznos od 1.188,49 eura.

Detaljni raspored izvršenja po aktivnostima vidljiv je u posebnom dijelu proračuna.

323 Rashodi za usluge (1.193.068,67 eura)

U okviru rashoda za usluge izvršeni su slijedeći rashodi:

- za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 17.142,89 eura

- na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i postrojenja i opreme iznos od 228.905,83 eura što se odnosi na održavanje javne rasvjete, građevina javne odvodnje oborinskih voda, nerazvrstane ceste i dr.

- na usluge promidžbe i informiranja iznos od 35.867,25 eura,

- na rashode za komunalne usluge iznos od 376.227,52 eura koji se najvećim dijelom odnose na održavanje i čišćenje zelenih i asfaltiranih površina

- na zakupnine i najamnine 70.615,44 eura što je najvećim dijelom najam opreme za obilježavanje prigodnih manifestacija i blagdana

- na zdravstvene i veterinarske usluge iznos od 5.041,55 eura

- intelektualne usluge u iznosu od 415.809,07 eura što se u najvećoj mjeri odnosi na usluge razvojne agencije za pripremu projekata sufinanciranih EU sredstvima

- na računalne usluge iznos od 28.569,48 eura za održavanje i ažuriranje računalnih baza

- na ostale usluge iznos od 14.889,64 eura što je u najvećoj mjeri usluga porezne uprave za naplatu prihoda

Detaljni raspored izvršenja po aktivnostima vidljiv je u posebnom dijelu proračuna.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (202.992,60 eura)

Iznos od 47.797,64 eura odnosi se na naknadu predstavničkom tijelu, na premije osiguranja imovine i zaposlenih odnosi se 6.920,00 eura, na reprezentaciju 89.108,42 eura, na pristojbe i naknade iznos od 20.876,59 eura te na ostale nespomenute rashode poslovanja iznos od 38.289,95 eura (rashodi protokola za vijence, svijeće i sl.).

34 FINANCIJSKI RASHODI (6.042,34 eura)

Financijski rashodi odnose se na naknade banke za vođenje računa, usluge slanja i zaprimanja e-računa i ostale financijske naknade.

35 SUBVENCIJE (199.489,96 eura)

Trgovačkim društvima dano je subvencija u iznosu 10.560,00 eura i u cijelosti se odnose na subvenciju Vinkovačke televizije (VTV d.o.o.) te obrtnicima u iznosu 188.929,96 eura.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (158.145,80 eura)

Tekuće pomoći županijskom proračunu iznose 90.280,53 eura i odnose se na troškove sufinanciranja Male škole, na sufinanciranje prijevoza učenika s poteškoćama, na Bibliobus te na subvencioniranje kamatne stope poljoprivrednicima.

Tekuće pomoći gradskim proračunima ostvarene su u iznosu 3.619,62 eura i odnose se na prijenos za LAG Bosutski niz.

Kapitalne pomoći županijskim proračunima iznose 64.245,65 eura i odnose se na Upravu za ceste Vukovarsko-srijemske županije i za osnovnu školu u Nijemcima.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKANDE (537.877,33 eura)

Izvršenje se odnosi na pomoć obiteljima i kućanstvima, isplate za stipendije i školarine, naknade za novorođenčad, sufinanciranje prijevoza za učenike, sufinanciranje režija i ostalih naknada u naravi sukladno socijalnom programu Općine Nijemci.

38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NANADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI (507.040,78 eura)

381 tekuće donacije (341.718,96 eura)

Izvršenje se odnosi na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama i političkim strankama, sportskim društvima te humanitarnim organizacijama.

- Tekuće donacije vjerskim zajednicama – 20.758,05 eura

- Tekuće donacije udrugama i političkim strankama – 83.018,28 eura

- Tekuće donacije sportskim društvima – 100.000,00 eura

- Tekuće donacije humanitarnim organizacijama – 5.650,20 eura

- Ostale tekuće donacije 132.292,43 eura

| RED. BROJ | NAZIV UDRUGE | KONTO | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Župa Nijemci | 381120 | 11.258,05 |
| 2. | Župa Lipovac | 381120 | 9.500,00 |
| 3. | Zaklada vrhbosanske nadbiskupije | 381190 | 663,62 |
| 4. | Vatrogasna zajednica općine Nijemci | 381190 | 37.000,00 |
| 5. | UDVDRRH- Podružnica VSŽ, ogranak Nijemci | 381140 | 3.900,00 |
| 6. | Udruga žena “Sveta Katarina” Općine Nijemci | 381140 | 5.000,00 |
| 7. | Udruga žena Banovčanke | 381140 | 2.355,00 |
| 8. | Udruga pčelara općine Nijemci | 381140 | 1.500,00 |
| 9. | Udruga doba mudrosti | 381140 | 4.900,00 |
| 10. | Udruga Zeleno mače | 381140 | 2.200,00 |
| 11. | Turistička zajednica Općine Nijemci | 381190 | 84.484,98 |
| 12. | Triatron klub TRI-TIM | 381150 | 1.000,00 |
| 13. | ŠRD Skela LIPOVAC | 381150 | 6.500,00 |
| 14. | ŠRD RIBAR NIJEMCI | 381150 | 6.500,00 |
| 15. | ŠRD IKRA -DONJE NOVO SELO | 381150 | 6.500,00 |
| 16. | Streljačko društvo "Strijelac" DNS | 381150 | 4.500,00 |
| 17. | Stolnoteniski klub Županja | 381150 | 4.163,00 |
| 18. | SDSS | 381140 | 115,13 |
| 19. | POLICIJSKA UPRAVA VINKOVCI | 381190 | 200,00 |
| 20. | NEZAVISNA LISTA - Vjekoslav Belajević | 381140 | 7.545,02 |
| 21. | N.K. ŠOKADIJA, Đeletovci | 381150 | 10.000,00 |
| 22. | N.K. POLET, D.N. SELO | 381150 | 11.000,00 |
| 22. | N.K. PODGRAĐE, PODGRAĐE | 381150 | 9.000,00 |
| 23. | N.K. LOVOR - NIJEMCI | 381150 | 25.000,00 |
| 24. | N.K. LIPOVAC, LIPOVAC | 381150 | 11.000,00 |
| 25. | N.K. BOSUT, APŠEVCI | 381150 | 9.000,00 |
| 26. | LD UGLJARA APŠEVCI | 381140 | 3.977,23 |
| 27. | LD JASTREB ĐELETOVCI | 381140 | 3.982,23 |
| 28. | LD GRADINA-D.N.SELO | 381140 | 8.217,23 |
| 29. | LD FAZAN LIPOVAC | 381140 | 3.982,23 |
| 30. | LD DUBRAVA | 381140 | 3.981,69 |
| 31. | LD DUBOVICA PODGRAĐE | 381140 | 3.982,23 |
| 32. | KUD ŠOKADIJA, LIPOVAC | 381140 | 6.550,00 |
| 33. | KUD SPAČVA, D.N. SELO | 381140 | 3.900,00 |
| 34. | KUD GRANČICA, ĐELETOVCI | 381140 | 2.320,00 |
| 35. | KUD DVD, NIJEMCI | 381140 | 5.950,00 |
| 36. | KUD APŠ.VESELJACI, APŠEVCI | 381140 | 1.975,00 |
| 37. | KONJOGOJSKA UDRUGA | 381140 | 3.100,00 |
| 38. | KONJIČKI KLUB MAESTOSO | 381190 | 250,00 |
| 39. | Informatički klub "Electus" Đeletovci | 381140 | 2.200,00 |
| 40. | Informatička udruga Općine Nijemci | 381140 | 700,00 |
| 41. | HT- Hrvatske telekomunikacije d.d. | 381140 | 278,16 |
| 42. | HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA | 381140 | 1.206,33 |
| 43. | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 381190 | 663,91 |
| 44. | HDZ | 381140 | 1.507,81 |
| 45. | GLAS POTROŠAČA | 381190 | 929,06 |
| 46. | DRUŠTVO MULTIPA SKLEROZE | 381140 | 1.000,00 |
| 47. | CRVENI KRIŽ | 381180 | 5.650,20 |

382 kapitalne donacije (136.584,11 eura)

Izvršenje se odnosi na kapitalnu donaciju Župi Lipovac u iznosu 101.584,11 eura i Župi Nijemci u iznosu 35.000,00 eura.

386 kapitalne pomoći (28.737,71 eura)

Izvršenje se odnosi na kapitalnu pomoć Komunalcu Srijem za kupnju stroja u iznosu 17.459,88 eura te na kapitalnu pomoć Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji za izgradnju kanalizacije – PROVOD u iznosu 11.277,83 eura.

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (85.424,52 eura)

412 Nematerijalna imovina (85.424,52 eura)

Izvršenje se odnosi na izradu plana javne rasvjete u iznosu 3.069,21 eura i izgradnju parkirališta u Podgrađu u iznosu 82.355,31 eura.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (1.551.737,24 eura)

421 Građevinski objekti (1.505.415,75 eura)

U sklopu građevinski objekata izvršenje se odnosi na:

- Izgradnja nogostupa uz cestu D57 565.455,34 eura

- Izgradnja centra Donje Novo Selo 53.069,23 eura

- Održavanje groblja 33.086,25 eura

- Izgradnja reciklažnog dvorišta 518.346,23 eura

- Projekt PA.CON II 6.733,74 eura

- Izgradnja i opremanje dječjih igrališta 4.468,75 eura

- Dom kulture u Apševcima 323.493,55 eura

- Uređenje centra u naselju Lipovac u iznosu 762,66 eura.

422 postrojenja i oprema (33.848,91 eura)

Izvršenje se odnosi na nabavu opreme za redovnu djelatnost Općine u iznosu 3.215,18 eura, projekt PA.CON II u iznosu 25.262,61 eura, održavanje objekata u kulturi u iznosu 4.642,50 eura i održavanje sportskih objekata u iznosu 10.798,20 eura.

426 Nematerijalna proizvedena imovina (2.403,00 eura)

Izvršenje se odnosi na izradu klimatske procjene za Dom kulture u Đeletovcima i na uluganje u računalne programe.

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima (21.561,50 eura)

Izvršenje se odnosi na dodatno ulaganje u sportske objekte u iznosu 6.425,00 eura i NK Podgrađe u iznosu 15.136,50 eura.

PRIKAZ OSTVARENOG REZULTATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

| Račun iz rač. plana | Opis stavke | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine |
| --- | --- | --- |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4.875.433,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.165.780,66 |
|  | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA | 709.652,61 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.233,55 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.658.723,26 |
|  | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | -1.657.489,71 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 159.000,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 |
|  | VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 159.000,00 |
|  | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA U TEKUĆEM RAZDOBLJU | -788.837,10 |
|  | PRENESENI VIŠAK PRIHODA | 4.007.740,92 |
|  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | 3.218.903,82 |

Višak prihoda i primitaka u iznosu 3.218.903,82 eura konsolidirani je i sastoji se od viška prihoda Općine Nijemci i metodološkog manjka prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bambi zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela priznavanja prihoda i rashoda u proračunskom računovodstvu.

Struktura konsolidiranog viška:

| VIŠAK PRIHODA | OPĆINA NIJEMCI | 3.254.759,56 |
| --- | --- | --- |
| MANJAK PRIHODA | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | -35.855,74 |
| UKUPNO KONSOLIDIRANI VIŠAK |  | 3.218.903,82 |

U iduće razdoblje prenosi se višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu 3.218.903,82 eura koji se planira rasporediti izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nijemci.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosi 4.585.505,72 eura odnosno na kraju godine 3.801.827,85 eura, od čega novčana sredstva proračunskog korisnika iznose 3.894,14 eura.

Stanje novčanih sredstava odraz je naplaćenih prihoda i primitaka i plaćenih rashoda i izdataka Općine, posebice prihoda s osnova poreza koji su u 2025. godini iznosili 942.710,41 euro te prihoda od šumskog doprinosa čije je ostvarenje 1.156.872,68 eura.

U njima su sadržana sredstva za podmirenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima koje dospijevaju početkom siječnja 2026. te naplaćeni, a neutrošeni namjenski prihodi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija Općine Nijemci sastoji se od ustrojenih slijedećih tijela:

- Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće

- Izvršno tijelo – Načelnik

- Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove

- Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo

Općina Nijemci ima osnovanog proračunskog korisnika Dječji vrtić Bambi čiji financijski plan je dio plana proračuna Općine Nijemci te se sukladno navedenom nalazi u okviru organizacijske klasifikacije Proračuna Općine Nijemci.

Proračun Općine Nijemci sadrži slijedeću organizacijsku klasifikaciju:

| Razdjel | 001 | Općinsko Vijeće |
| --- | --- | --- |
| Glava | 00101 | Općinsko vijeće |
| Razdjel | 002 | Ured općinskog načelnika |
| Glava | 00201 | Ured općinskog načelnika |
| Razdjel | 003 | Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove |
| Glava | 00301 | Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove |
| Glava | 00302 | Predškolsko obrazovanje |
| Proračunski korisnik | 12345 | Dječji vrtić Bambi |
| Razdjel | 004 | Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo |
| Glava | 00401 | Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo |

Izvršenje Proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  | Opis | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 2/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 9.082.147,00 | 5.824.503,92 | 64,13 |
| Razdjel | 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 156.236,00 | 142.294,95 | 91,08 |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 156.236,00 | 142.294,95 | 91,08 |
| Razdjel | 002 | URED OPĆINSKOG NAČELNIKA | 220.050,00 | 141.356,46 | 64,24 |
| Glava | 00201 | URED OPĆINSKOG NAČELNIKA | 220.050,00 | 141.356,46 | 64,24 |
| Razdjel | 003 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE,PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE | 6.256.344,00 | 4.120.907,77 | 65,87 |
| Glava | 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE | 5.782.584,00 | 3.641.448,67 | 62,97 |
| Glava | 00302 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 473.760,00 | 479.459,10 | 101,20 |
| Proračunski korisnik | 12345 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 473.760,00 | 479.459,10 | 101,20 |
| Razdjel | 004 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,RAZVOJ I GOSPODARSTVO | 2.449.517,00 | 1.419.944,74 | 57,97 |
| Glava | 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO | 2.449.517,00 | 1.419.944,74 | 57,97 |

U okviru razdjela 001 Općinsko vijeće ustrojena je jedna glava za potrebe izvršavanja proračuna pod šifrom 00101 Općinsko vijeće. Planirani iznos na razini glave 00101 je 156.236,00 eura, ostvarenje 142.294,95 euro čime je izvršenje na razini 91,08 % planiranog iznosa.

U okviru razdjela 002 Ured općinskog načelnika ustrojena je jedna glava za potrebe izvršavanja proračuna pod šifrom 00201 Ured općinskog načelnika. Planirani iznos na razini glave 00201 je 220.050,00 eura, izvršenje 141.356,46 eura čime je izvršenje na razini 64,24 % posto planiranog iznosa.

U okviru razdjela 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove ustrojene su dvije glave za potrebe izvršavanja proračuna pod šifrom 00301 Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove i 00302 Predškolsko obrazovanje unutar koje se nalazi proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi. Planirani iznos na razini glave 00301 je 5.782.584,00 eura, izvršenje 3.641.448,67 eura čime je izvršenje na razini 62,97 % posto planiranog iznosa. Planirani iznos na razini glave 00302 je 473.760,00 eura, izvršenje 479.459,10 eura čime je izvršenje na razini 101,20 % posto planiranog iznosa.

U okviru razdjela 004 Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo ustrojena je jedna glava za potrebe izvršavanja proračuna pod šifrom 00401 Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo. Planirani iznos na razini glave 00401 je 2.449.517,00 eura, izvršenje 1.419.944,74 eura čime je izvršenje na razini 57,97 % posto planiranog iznosa.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci planirani I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nijemci za 2025. godinu raspoređeni su kroz organizacijsku i programsku klasifikaciju u posebnom dijelu proračuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda / izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji s ciljevima i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE

U razdjelu Općinskog vijeća ukupni rashodi planirani su u iznosu 156.236,00 eura i prikazani kako slijedi:

|  |  |  | PLAN 2025. |  | IZVRŠENJE 2025. |  | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | 001 | OPĆINSKO VIJEĆE |  | 156.236,00 |  | 142.294,95 | 91,08 |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE |  | 156.236,00 |  | 142.294,95 | 91,08 |

GLAVA: OPĆINSKO VIJEĆE

Djelokrug:

Poslovi Općinskog vijeća odnose se na: donošenje Statuta Općine, Poslovnika o radu, Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, Proračuna i odluke o izvršenju proračuna, Godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o privremenom financiranju, odlučivanje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom općine.

Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine ukoliko pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđenje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kn, donosi Odluku o promjeni granice Općine, u skladu sa zakonom, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa Općine, daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, raspisuje lokalni referendum, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, osniva radna tijela, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, odlučuje o pokroviteljstvu, donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća, donosi odluke i druge akte koji su stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U nastavku se daje prikaz i obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti unutar ovog razdjela i glave:

PROGRAM: Redovna djelatnost

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21),

- Statut općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21),

- Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Nijemci i njegovim radnim tijelima vijećnicima ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 02/22),

- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19. , 32/20., 138/20m 151/22, 114/23.)

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21.)

OPIS PROGRAMA: Programom se potiče osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka. Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka predstavničke vlasti. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća, redovan rad političkih stranaka, rashode za lokalne izbore i dr.

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 0101 Redovna djelatnost | 156.236,00 | 142.294,95 | 91,08 |
| A100001 Redovna djelatnost | 104.500,00 | 95.524,47 | 91,41 |
| A100002 Redovna djelatnost političkih stranaka | 6.636,00 | 8.013,27 | 120,75 |
| T100068 Lokalni izbori | 45.100,00 | 38.757,21 | 85,94 |

CILJ PROGRAMA: obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i njihovo unaprjeđenje sa svrhom poboljšanja kvalitete usluge stanovnicima Općine.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj sjednica Općinskog vijeća | 12 | 12 | 6 |

RAZDJEL: URED OPĆINSKOG NAČELNIKA

U razdjelu Ured općinskog načelnika ukupni rashodi planirani su u iznosu 159.397,25 eura i prikazani kako slijedi:

|  |  |  | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | 002 | URED OPĆINSKOG NAČELNIKA | 220.050,00 | 141.356,46 | 64,24 |
| Glava | 00201 | URED OPĆINSKOG NAČELNIKA | 220.050,00 | 141.356,46 | 64,24 |

GLAVA: URED OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelokrug:

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu, priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima općinskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima, upravlja prihodima i rashodima Općine, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač općina; donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravne odjele Općine te druga prava iz radnog odnosa službenika i namještenika, imenuje i razrješava pročelnike upravnih odjela, imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijema u službu u upravne odjele Općine, predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu, do kraja ožujka tekuće godine podnosi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom općinskog vijeća, organizira zaštitu od požara i civilnu zaštitu na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i civilne zaštite, usmjerava djelovanje upravnih odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te nadzire njihov rad, nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

U nastavku se daje prikaz i obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti unutar ovog razdjela i glave:

PROGRAM: Redovna djelatnost

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21),

- Statut općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21),

- Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br.05/22, 15/22 – ispravak Odluke )

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/140 i 19/14)

- Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ 88/24)

OPIS PROGRAMA: Program omogućava redovno obavljanje zadataka izvršne vlasti. Ovaj program obuhvaća rashode za rad općinskog načelnika.

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 0101 Redovna djelatnost | 220.050,00 | 141.356,46 | 64,24 |
| A100001 Redovna djelatnost | 220.050,00 | 141.356,46 | 64,24 |

CILJ PROGRAMA: Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, redovna djelatnost izvršnog tijela.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika | 100 | 100 | 100 |

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE

U razdjelu Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove ukupni rashodi planirani su u iznosu 5.808.513,60 eura i prikazani kako slijedi:

|  |  |  | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | 003 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE | 6,256,344.00 | 4,120,907.77 | 65.87 |
| Glava | 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE | 5,782,584.00 | 3,641,448.67 | 62.97 |
| Glava | 00302 | PREDSŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |
| Proračunski korisnik | 12345 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 473,760.00 | 479,459.10 | 101.20 |

GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE

Djelokrug:

U poslove ovog Upravnog odjela između ostalog ulaze: poslovi iz područja društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture, sporta, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana, poslovi iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u području komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, poslovi iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru, organiziranje poslova pri donošenju prostornog plana uređenja općine i provedbi rasprave, predlaganje programa i mjera zaštite okoliša, poslovi pripreme sjednica Općinskog vijeća te njihovih radnih tijela, poslovi iz područja civilne zaštite, poslovi pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine: prodaj i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, poslovi vezani za uređenje prometa na području općine, poslovi vezani za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i općine, poslovi opće uprave: opći i kadrovski poslovi, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad upravnog odjela, poslovi uredskog poslovanja i arhive (prijem podnesaka, otpremanje pošte, arhiva), poslovi mjesne samouprave, poslovi javne nabave roba, usluga i radova, poslovi vezani za pripremu izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i mjesne samouprave.

U nastavku se daje prikaz i obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti unutar ovog razdjela i glave:

PROGRAM: Redovna djelatnost

U okviru ovog programa realizirane se slijedeće aktivnosti i projekti:

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 0101 Redovna djelatnost | 531.607,00 | 398.099,85 | 74,89 |
| A100001 Redovna djelatnost | 449.111,00 | 316.176,99 | 70,40 |
| A1000091 Upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine | 82.496,00 | 81.922,86 | 99,31 |

CILJ PROGRAMA: obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga i njihovo unaprjeđenje sa svrhom poboljšanja kvalitete usluge stanovnicima Općine. Pokazatelji rezultata ukazuju na ostvarenje zadanog cilja.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak pravodobnosti usklađivanja općih akata sa zakonom i riješenih upravnih i neupravnih predmeta | 60 | 80 | 70 |
| Broj saniranih objekata u vlasništvu općine | 0 | 5 | 3 |

PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20),

- Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23 ),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23) ,

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ br. 14/19),

- Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 21/13)

- Zakon o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i dr.

- Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15,118/18, 31/20,20/21 i 114/22),

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovno i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture.

U okviru ovog programa realizirane se slijedeće aktivnosti i projekti:

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 2002 Održavanje komunalne infrastrukture | 1.235.083,00 | 815.178,96 | 66,00 |
| A100010 Održavanje javne rasvjete | 111.492,00 | 107.481,83 | 96,40 |
| A100011 Održavanje nerazvrstanih cesta | 63.000,00 | 22.622,51 | 35,91 |
| A100012 Održavanje groblja | 36.100,00 | 33.836,25 | 93,73 |
| A100013 Održavanje poljskih puteva | 143.964,00 | 128.576,73 | 89,31 |
| A100014 Održavanje kanalske mreže | 180.000,00 | 180.508,13 | 100,28 |
| A100126 Održavanje javnih zelenih površina (košnja, igrališta) | 148.000,00 | 134.467,45 | 90,86 |
| A100127 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 28.000,00 | 25.941,12 | 92,65 |
| A100128 Održavanje čistoće javnih površina (čišćenje staze, javnih površina) | 95.000,00 | 105.466,24 | 111,02 |
| T100018 Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti | 18.227,00 | 14.828,70 | 81,36 |
| T100019 Klizalište | 67.250,00 | 59.950,00 | 89,14 |
| T100130 Zelena strana ulice – dobava i sadnja sadnica | 344.050,00 | 1.500,00 | 0,44 |

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

- Održavanje javne rasvjete – u ovoj aktivnosti planirani su rashodi za potrebe redovitog održavanja javne rasvjete, za troškove električne energije i mrežarine te tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete.

- Održavanje nerazvrstanih cesta – u ovoj aktivnosti planirani su troškovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, troškovi zimske službe, troškovi drobljenja za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta i dr.

- Održavanje groblja – obzirom da je održavanje groblja povjereno kao komunalna djelatnost komunalnom poduzeću Komunalac Srijem d.o.o., te isto poduzeće nije u mogućnosti pokriti sve rashode na grobljima od grobne naknade, kroz ovu aktivnost planirano je orezivanje borova na navedenim površinama.

- Održavanje poljskih puteva – u okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za održavanje postojećeg puta - otresnice u naselju Donje Novo Selo k.č.br. 785 i 742, k.o. Donje Novo Selo, Općina Nijemci te troškovi nadzora.

- Održavanje kanalske mreže – održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u prenesenoj djelatnosti obavljanja komunalnih usluga u nadležnosti je poduzeća Komunalac Srijem d.o.o čiji su rashodi za isto planirani u okviru ove aktivnosti. U okviru ove aktivnosti također planirana je realizacija projektno tehničkog rješenja rekonstrukcije odvodnje u naseljima uslijed prekomjernih oborina u naseljima općine.

- Održavanje (čistoće) javnih površina – uključuje čišćenje staza i javnih površina, ova djelatnost povjerena je poduzeću Komunalac Srijem d.o.o..

- Održavanje javnih zelenih površina – ova aktivnosti uključuje održavanje dječjih igrališta, zelenih površina, redovito čišćenje zelenih i asfaltnih površina, orezivanje krošnji te dobavu sadnog materijala za navedene površine.

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – ova djelatnost održavanja predana je u nadležnost poduzeća Komunalac Srijem d.o.o. a u okviru koje je planirano redovito održavanje nadstrešnica, autobusnih stajališta i drugih uređaja i predmeta javne namjene.

- Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti – program HZZ-a koji ima za cilj pružiti potporu zapošljavanju i socijalno uključivanje ugroženih skupina na tržištu rada. Specifični cilj je integrirati nezaposlene na tržište rada kroz uključivanje u društveno koristan rad te poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kod teže zapošljivih skupina

- Klizalište – u okviru ove aktivnosti planirani su svi rashodi vezani za održavanje sportskog montažnog objekta – klizališta na javnoj površini u parku u Nijemcima.

- Zelena strana ulica – Općina Nijemci nositelj je projekta Zelena strana ulice čiji je cilj ozelenjivanje površina i sadnja stabala na određenoj trasi.

CILJ PROGRAMA: Osigurati visoku kvalitetu javne infrastrukture te dostatnost komunalnih i ostalih djelatnosti od općeg interesa

| Naziv aktivnosti / projekta | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100010 Održavanje javne rasvjete | Broj popravljenih rasvjetnih tijela | 30 | 25 | 33 |
| A100011 Održavanje nerazvrstanih cesta | m² popravljenih lokalnih kolnika | 110 | 100 | 0 |
| A100012 Održavanje groblja | Postotak uređenosti groblja | 15 | 90 | 90 |
| A100013 Održavanje poljskih puteva | Godišnje u m2uređeni poljski putevi | 0 | 6000 | 22.800 |
| A100014 Održavanje kanalske mreže | m² uređene kanalske mreže godišnje | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.559.825,25 |
| A100126 Održavanje javnih zelenih površina (košnja, igrališta) | Tisuća m² košnje javnih površina godišnje | 19.828 | 20.000 | 20.000 |
| A100127 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | Postotak dobre uređenosti građevina i njegova funkcionalnost | 40 | 80 | 80 |
| A100128 Održavanje čistoće javnih površina (čišćenje staze, javnih površina) | Utrošeni sati rada na čišćenje javnih površina | 3.600 | 4.600 | 4498 |
| T100018 Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti | Broj zaposlenih radnika | 7 | 2 | 2 |

PROGRAM: Zaštita okoliša i prostornog uređenja

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19, 57/22),

- Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21),

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 84/21, 142/23),

- Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

- Zakon o energiji („Narodne novine“ 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18),

- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“ 100/15, 123/16, 131/17, 111/18),

- Nacionalna strategija zaštite okoliša („Narodne novine“ 46/02),

- Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ 30/09),

- Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske („Narodne novine“ 143/08, 80/13 ), - Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ 130/05),

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.–2024. godine („Narodne novine“ 3/17, 1/22),

- Pravilnik za provedbu projekta „Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Nijemci u 2021. godini

- Ostali zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju područje zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja i gospodarenja energijom, otpadom i okolišem.

OPIS PROGRAMA: U programu Zaštita okoliša planiraju se sredstva za aktivnosti iz područja zaštite okoliša.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 202. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 3001 Zaštita okoliša | 947.000,00 | 577.838,59 | 59,33 |
| A100091 Povećanje energetske učinkovitosti objekata | 5.000,00 | 2.187,86 | 43,76 |
| A100109 Zaštita životinja | 42.000,00 | 33.521,26 | 79,81 |
| K100129 Izgradnja reciklažnog dvorišta | 897.000,00 | 523.971,23 | 58,41 |
| T100020 Gospodarenje otpadom | 30.000,00 | 18.158,24 | 54,45 |

CILJ PROGRAMA: Zaštita prirodne baštine i održivo upravljanje prirodnim resursima.

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

- Aktivnosti u svezi energetske učinkovitosti objekata – ovom aktivnošću planirani su rashodi za subvencioniranje dijela energetske obnove stambenih objekata/fasada.

- Aktivnost Zaštita životinja - Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje veterinarskih troškova te troškova kastracije i čipiranje, te tekuće donacije lovačkim društvima s područja općine radi očuvanja životinjskog svijeta koji okružuje općinu i uspostavljanje ravnoteže u prirodi.

- Kapitalni projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta – obuhvaća rashode za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u naselju Nijemci te popratne aktivnosti poput edukacije edukacije mještana o savjesnom odlaganju projekta i promocija projekta. Ovaj projekt odobren je za sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Provedbeno tijelo (PT) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).) Rashodi planirani za izgradnju evidentirani su iz EU pomoći.

- Projekt u svezi gospodarenja otpadom - u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zbrinjavanje komunalnog i animalnog  otpada, rashodi za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada  i dr.  sa nepropisno odbačenim otpadom.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Smanjenje komunalnog otpada u % | 0 | 4 | 1 |
| % izgradnje reciklažnog dvorišta | 0 | 100 | 80 |
| Broj sufinanciranja kastracja i čipiranja | 650 | 510 | 314 |

PROGRAM: Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19)

OPIS PROGRAMA: Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Općina Nijemci putem javnog natječaja provodi zakup, zakup zajedničkih pašnjaka i prodaju.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Program 4003 Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100031 Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |

CILJ PROGRAMA: Stvaranje funkcionalnijih poljoprivrednih gospodarstava, zadržavanje mladih na selu i poticanje održive poljoprivredne proizvodnje.

PROGRAM: Demografska obnova

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/1)

- Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za podizanje nataliteta Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 14/22, 03/23).

OPIS PROGRAMA: Ovim programom se planiraju sredstva za demografske mjere općine Nijemci.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 4004 Demografska obnova | 176.000,00 | 118.663,51 | 67,42 |
| A100032 Poticajne mjere demografske obnove | 176.000,00 | 118.663,51 | 67,42 |

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

- A100032 - Aktivnosti poticajnih mjera demografske obnove – uključuje izdatke za prijem novorođene djece uz prigodne poklone, naknadu u visini 929,06 eura za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva, 1.327,23 eura za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva, 1.990,84 eura za treće i svako slijedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva, subvencioniranje prve nekretnine u iznosu 3.000,00 eura, te priključak struje, vode i plina 398,17 eura po priključku.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj dodijeljenih odluka o financijskoj potpori za rođenje djeteta | 32 | 43 | 36 |

PROGRAM: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) ,

- Statut općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/22),

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23),

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

- Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Nijemci, KLASA: 604-02/17-01/01; URBROJ: 2188/06-02/01- 17-1 od 06.11.2017

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za aktivnosti u predškolskom odgoju, u školstvu, uključujući školarine i stipendije.

CILJ PROGRAMA: Poboljšanje dostupnosti školovanja za sve učenike iz ruralnog područja i podizanje standarda učeničkog i studentskog života.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 5001 Predškolski odgoj | 4.500,00 | 4.468,75 | 99,31 |
| K100097 Izgradnja i opremanje dječjih igrališta | 4.500,00 | 4.468,75 | 99,31 |
| 5002 Javne potrebe u školstvu | 215.544,00 | 234.347,45 | 108,72 |
| A100037 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika | 26.908,00 | 21.874,86 | 81,300 |
| A100038 Aktivnosti u školstvu | 81.510,00 | 110.052,59 | 135,02 |
| A100039 Stipendije i školarine | 107.126,00 | 102.420,00 | 95,61 |

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

- K100097 Izgradnja i opremanje dječjih igrališta – planira se izgradnja i opremanje dječjih igrališta.

- A100037 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika - ovdje se planiraju rashodi mjesečne autobusne karte za učenike putnike ugovorom s Čazmatrasom i Poletom, te rashodi za sufinanciranje prijevoza roditeljima po posebnim zamolbama i učenika s teškoćama u razvoju

- A100038 Aktivnosti u školstvu - ovom aktivnošću planiraju se rashodi sufinanciranja pohađanja engleskog jezika, izvannastavne aktivnosti – plivanje na bazenu, predstave za školsku djecu, tekuće pomoći za rad osnovnim školama Nijemci, Lipovac i Banovci temeljem zamolbi, radne bilježnice i likovne mape za sve učenike, kapitalne pomoći županijskom proračunu za projekte (borba protiv ovisnosti, sufinanciranje dijela plaće za asistenta u nastavi – videćeg pratitelja) i dr. Planirani su rashodi i za naknade roditeljima za pohađanje terenske nastave i odlaska na ekskurzije te jednokratne naknade za sve osnovnoškolce s područja općine.

- A100039 Stipendije i školarine  - Kroz aktivnost školarine i stipendije planirani su izdaci za sve srednjoškolce s područja općine u vidu mjesečne naknade koja se isplaćuje jednom u prvom i jednom u drugom polugodištu za devet mjeseci školovanja te stipendije studentima i jednokratne naknade studentima koji ne ostvaraju pravo na stipendiju te potpora za đačke domove.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj djece korisnika subvencije | 135 | 135 | 151 |
| Broj dodijeljenih redovnih stipendija | 43 | 47 | 15 |

PROGRAM: Zdravstvo, socijalna skrb i skrb o osobama treće životne dobi

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br. 71/10)

- Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 21/22)

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za dodatne usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

CILJ PROGRAMA: poboljšanje životnih uvjeta kroz različite oblike socijalne pomoći kategorijama socijalno ugroženog stanovništva te osiguranje kvalitete životnog okruženja provedbom preventivnih mjera iz područja zdravstva.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 6001 Zdravstvo | 31.000,00 | 27.070,53 | 87,32 |
| A100041 Dodatne usluge u zdravstvu | 1.000,00 | 869,90 | 86,99 |
| A100042 Deratizacija i dezinsekcija | 30.000,00 | 26.200,63 | 87,34 |
| 6002 Socijalna skrb | 369.525,00 | 273.032,34 | 73,89 |
| A100043 Pomoć kućanstvima | 360.500,00 | 267.382,14 | 74,17 |
| A100044 Redovna djelatnost Crvenog križa | 9.025,00 | 5.650,20 | 62,61 |
| 6003 Skrb o osobama treće životne dobi | 481.150,00 | 460.829,93 | 95,78 |
| A100045 Projekt NISA | 481.150,00 | 460.829,93 | 95,78 |

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

- A100041 Dodatne usluge u zdravstvu – za rashode uklanjanje uginulih životinja

- A100042 Deratizacija i dezinsekcija - u okviru ove aktivnosti planirana je proljetna i jesenska deratizacija u svim naseljima. Iz Programa Socijalna skrb planirana je

- A100043 Pomoć kućanstvima – rashodi kroz ovu aktivnost planirani su za jednokratne pomoći po zamolbama za socijalno ugrožene mještane i mještane u potrebi, pomoći u novcu za teško oboljele mještane, božićnice i uskrsnice za umirovljenike te korisnike ZNM, te ostale naknade u naravi iz proračuna.

- A100044 Redovna djelatnost Crvenog križa – ova aktivnosti planirana je za tekuće pomoći Hrvatskom crvenom križu. U okviru Programa Skb o osobama treće životne dobi planiran je projekt

- A100045 Projekt NISA – projekt Zaželi faza IV obuhvaća pomoć u kući osobama starije dobi apliciran na Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.435.500 EUR- na razdoblje od tri godine. U okviru projekta zaposleno je 29 žena koje skrbiti o minimalno 180 krajnjih korisnika.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj obavljenih deratizacija i dezinsekcija | 4 | 2 | 3 |
| Broj jednokratnih pomoći | 243 | 250 | 176 |
| Broj korisnika projekta NISA | 160 | 180 | 175 |

PROGRAM: Javne potrebe u kulturi i religiji

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

- Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09)

- Statut Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 3/21)

- Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),

- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Nijemci, KLASA: 007-02/16-01/01; URBROJ: 2188/06- 02/01-16-4 od 04.01.2016

OPIS PROGRAMA: ovim programom planirani su rashodi za aktivnosti iz područja djelovanja vjerskih zajednica te projekata u kulturi.

CILJ PROGRAMA: Poticanje i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvoju i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Nijemci ovisno o potrebama i postignutom razvoju kulture i kulturnih djelatnosti podupiranje religijskog djelovanja na području Općine.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 7001 Javne potrebe u kulturi | 1.392.875,00 | 398.733,45 | 28,63 |
| A100047 Redovna djelatnost udruga građana | 80.820,00 | 56.686,68 | 70,14 |
| A100048 Sufinanciranje projekata u kulturi | 3.455,00 | 3.455,00 | 100,00 |
| A100049 Održavanje objekata u kulturi | 7.500,00 | 4.642,50 | 61,90 |
| A100076 Vijeće nacionalnih manjina | 5.000,00 | 803,16 | 16,06 |
| K100058 Dom kulture Đeletovci | 952.100,00 | 8.750,00 | 0,92 |
| K100125 Dom kulture u Apševcima | 344.000,00 | 342.396,11 | 94,30 |
| 7002 Javne potrebe u religiji | 168.600,00 | 158.005,78 | 93,72 |
| A100052 Redovna djelatnost u religiji | 32.000,00 | 21.421,67 | 66,94 |
| A100053 Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama | 136.600,00 | 136.584,11 | 99,99 |

U okviru programa javnih potreba u kulturi i religiji planirane su aktivnosti:

- A100047 Aktivnost redovne djelatnosti udruga građana – u ovoj aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije udrugama u kulturi i kudovima, troškovi sponzorstva za važna događanja od interesa općine, kulturne manifestacije temeljem zamolbi udrugama izvan Općine, godišnje sufinanciranje LAG BOSUTSKI NIZ, pomoći županiji za prijevoz umirovljenika.

- A100048 Aktivnost sufinanciranja projekata u kulturi – ovaj izdatak odnosi se na financiranje najma Bibliobusa GKVK na području općine Nijemci (kultura u pokretu).

- A100049 Aktivnost održavanja objekata u kulturi – obuhvaća izdatke za nabavku materijala za domove, sitni inventar i opremu, te uređenje društvenog doma u Lipovcu. Kroz ovu aktivnosti planirano je uređenje fasade doma u Lipovcu, sanacija štete nakon oluje iz 2024.g. te sanacija krovišta doma u DNS.

- A100076 Aktivnost financiranja plana rada VNM – uključuje izdatke za rad Vijeća srpske nacionalne manjine u vidu plaćanja uredskog materijala, telefona, usluga interneta, nabave uredskog namještaja i ostale opreme.

- K100058 Kapitalni projekt Kulturni centar Đeletovci – uključuje rashode nastale prije početka rekonstrukcije društvenog doma u Đeletovcima koji će se aplicirati na ITU mehanizam Grada Vinkovaca.

- K100125 Kapitalni projekt Dom kulture u Apševcima – uključuje troškove izgradnje društvenog doma u Apševcima.

- A100052 Redovna djelatnost u reliigji – obuhvaća izdatke za tekuće i kapitalne donacije župama koje djeluju na području općine na temelju predanih zamolbi za sufinanciranje njihovih projekata.

- A100053 Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama – donacije za kapitalne projekte vjerskim zajednicama.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj realiziranih programa udruga u kulturi | 19 | 19 | 20 |
| Broj uređenih objekata u kulturi | 2 | 4 | 2 |
| Postotak izgradnje Dom kulture Đeletovci | 0 | 60 | 0 |
| Postotak izgradnje Dom kulture u Apševcima | 0 | 100 | 100 |

PROGRAM: Javne potrebe u sportu

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

- Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),

- Zakon o sportu (NN 141/22),

- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Nijemci, KLASA: 007-02/16-01/01; URBROJ: 2188/06-02/01-16-4 od 04.01.2016

OPIS PROGRAMA: Ovim programom planirani su rashodi za javne potrebe u sportu.

CILJ PROGRAMA: cilj ovog programa je poticanje i promicanje sporta na području Općine, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, sportskih zajednica i saveza, športsko-rekreacijske aktivnosti građana, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 8001 Javne potrebe u sportu | 146.100,00 | 132.895,54 | 90,96 |
| A100054 Poticanje amaterskog sporta | 100,000.00 | 100.000,00 | 100,00 |
| A100083 Održavanje sportskih objekata | 26.300,00 | 17.759,04 | 67,52 |
| K100106 SPORTSKA IGRALIŠTA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100116 NK PODGRAĐE | 15.300,00 | 15.136,50 | 98,93 |

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

- A100054 Aktivnost poticanja amaterskog sporta – uključuje dane pomoći za rad udruga u sportu

- A100083 Održavanje sportskih objekata uključuje izdatke za održavanje sportskih objekata prema utvrđenoj potrebi u planiranoj godini.

- K100106 Kapitalni projekt izgradnje sportska igrališta planiran je kroz izdatke za izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta u Đeletovcima, te izgradnju sportskih terena u Banovcima na školskom dvorištu te izgradnju street workout igrališta također u naselju Banovci.

- K100116 Kapitalni projekt NK Podgrađe uključuje izdatke za rekonstrukciju zgrade i dodatno ulaganje na građevinskim objektima.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj ugovora za potpore udruga u sporte | 11 | 14 | 14 |

PROGRAM: Zaštita od požara i civilna zaštita

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22),

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10, 114/22),

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23),

- Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22).

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za aktivnosti i projekte iz područja zaštite od požara i civilne zaštite.

CILJ PROGRAMA: Provođenjem civilne zaštite postići sigurnost građana Općine Nijemci, zaštititi materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, i većih nesreća.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 9001 Zaštita od požara | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| A100055 Zaštita od požara | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 9002 Civilna zaštita | 9.400,00 | 5.283,99 | 56,21 |
| A100056 Zaštita i spašavanje | 9.400,00 | 5.283,99 | 56,21 |

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti:

- A100055 Zaštita od požara – uključuje planirane izdatke za rad Vatrogasne zajednice Općine Nijemci i kapitalne donacije VZO za njezina društva

- A100056 Zaštita i spašavanje – uključuje izdatke civilne zaštite koji se odnose na edukacije za potrebe CZ, provođenje programa i plana djelovanja CZ, izradu planova procjene rizika, djelovanja u području nepogoda, naknade za rad stožera, premije osiguranja operativnih snaga te osiguranje uvjeta za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva.

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaštita od požara - Planirana sredstva u proračunu realizirana u % | 100 | 100 | 100 |
| Broj osposobljenih pripadnika civilne zaštite | 2 | 10 | 0 |

GLAVA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi

Djelokrug:

Dječji vrtić Bambi Nijemci javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u Osnovnu školu na području Općine Nijemci. Programi se provode sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove za 2024./2025.g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Program se ostvaruje u skladu sa humanističko-razvojnom koncepcijom. Vrtić osigurava njegu i skrb te potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje i uvažavanje individualnih različitosti, interesa, potreba i sposobnosti svakog pojedinca u bogatom i poticajnom okruženju. U vrtiću se kontinuirano radi na podizanju stručnih i osobnih kompetencija radnika te samoprocjeni i vrednovanju rada. Vrtić pruža podršku obitelji, razvoju roditeljskih kompetencija, razvoju društvene. Osnivač i vlasnik ustanove je Općina Nijemci. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće Vrtića. Uz vanjski suradnički tim – stručno pedagoški koordinator, logoped i pedagog, privremena ravnateljica je poslovodni voditelj Dječjeg vrtića. Rad vrtića odvija se na lokaciji Lovorova ulica 2, Nijemci, u novoizgrađenom objektu 2020. godine. Vrtić radi u pet vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina, raspoređenih prema dobi od jasličke skupine do predškolske skupine. Vrtić nema područnih odjeljenja.

Ukupno planirani rashodi za programe, aktivnosti i projekte Dječjeg vrtića Bambi Nijemci su:

|  |  |  | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025 | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava | 00302 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 473.760,00 | 479.459,10 | 101,20 |
| Proračunski korisnik | 12345 | Dječji vrtić Bambi | 473.760,00 | 479.459,10 | 101,20 |

PROGRAM: Redovna djelatnost predškolskog odgoja

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22, 101/23)

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)

- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.)

- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

- Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97.)

- Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) 20

- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014. 5/15)

- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02)

- Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN121/07.)

- Zakon o hrani (NN 81/13.)

- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/22).

OPIS PROGRAMA:

Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na redovnu djelatnost Vrtića i obuhvaća rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe poslovanja djelatnosti sukladno standardima. Provodi se organizirano i namijenjen je od 2020. godine djeci u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu Školu. Program se provodi tijekom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću Bambi Nijemci, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu. U ostvarenju programa Vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece i odraslih u ustanovi, kao i sredine u kojoj ustanova djeluje. Na taj način omogućuje se razvoj vrtića u smjeru kvalitetne zajednice koja uči.

Program redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz: - redovni cjelodnevni 10- satni program u vremenskom periodu od 6,00 do 16,00 sati. - program predškole za djecu koja su obvezni polaznici predškole, od 02. rujna do 31. svibnja uz minimalno 250 sati direktnog rada sa djecom. U idućoj godini planirano je nastaviti s radom djece u 3 vrtićke odgojno - obrazovne skupine, jednu jasličku skupinu, te skupinu predškole (ovisno o potrebi, jedna ili dvije ). Prikaz plana vidljiv je iz slijedeće tabele.

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život te pružiti sigurno i sretno djetinjstvo za vrijeme boravka djeteta u vrtićkoj sredini. Program predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj i pruža pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta i na taj način dopunjava obiteljski odgoj.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1001 Redovna djelatnost | 473.760,00 | 479.459,10 | 101,20 |
| A100057 Redovna djelatnost | 473.760,00 | 479.459,10 | 101,20 |

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan broj upisane djece | 107 | 129 | 141 |

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO

GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO

Ukupni rashodi u Upravnom odjelu za financije, razvoj i gospodarstvo izmjenama i dopunama proračuna planirani su u iznosu 2.449.517,00 EUR, a izvršeni u iznosu 1.419.944,74 eura.

Djelokrug:

U poslove Upravnog odjela za financije, razvoj i gospodarstvo između ostalog ulaze: Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrada i izvršenje proračuna , godišnji obračun proračuna, razrez i naplata prihoda općine kao jedinice lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja općinske imovine, poslovi vezani za gospodarski razvoj, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva putem posebnih programa od interesa za općinu, poslovi komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje komunalne infrastrukture, poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, suradnja s turističkim zajednicama te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u turizmu.

PROGRAM: Redovna djelatnost

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10, 10/23),

- Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 74/10, 125/14, 48/23),

- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 121/17) - Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16)

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije, br. 06/22)

- Odluka o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 9/22)

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 21/22)

- Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/22).

OPIS PROGRAMA: Programom se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenika Upravnog odjela, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje, materijalni rashodi, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i dr.

CILJ PROGRAMA: Obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga i njihovo unaprjeđenje sa svrhom poboljšanja kvalitete usluge stanovnicima Općine.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 0101 Redovna djelatnost | 212,900,00 | 146.888,00 | 68,99 |
| A100001 Redovna djelatnost | 212,900,00 | 146.888,00 | 68,99 |

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj pisanih pritužbi građana na rad djelatnika | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM: Gradnja komunalne infrastrukture

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20),

- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17)

- Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17)

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Nijemci.

CILJ PROGRAMA: Opći cilj ovog programa je izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture radi podizanja komunalnog standarda na planiranu razinu u okviru financijskih mogućnosti.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 2001 Gradnja komunalne infrastrukture | 816.250,00 | 726.992,43 | 89,06 |
| K100008 Autobusna stajališta | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100063 Kapitalni projekt: Mrtvačnica V. Banovci | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100072 Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100124 Kapitalni projekt: Centar naselja Lipovac | 1.000,00 | 762,66 | 76,27 |
| K100126 Nogostupi u D57 | 580.000,00 | 565.455,34 | 97,49 |
| K100129 Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Podgrađu | 83.000,00 | 82.355,31 | 99,22 |
| K100291 Kapitalni projekt: UREĐAJI I OPREMA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 17.750,00 | 25.349,89 | 142,82 |
| K100293 Kapitalni projekt: IZGRADNJA CENTRA DONJE NOVO SELO | 54.000,00 | 53.069,23 | 98,28 |

| Aktivnost/ projekt | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2021 | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100063 Mrtvačnica V. Banovci | Postotak izgradnje | 0 | 5 | 0 |
| Kapitalni projekt K100124 Centar naselja Lipovac | Postotak izgradnje | 0 | 100 | 0 |
| Kapitalni projekt K100293 Izgradnja centra DNS | Postotak izgradnje | 0 | 100 | 80 |
| Kapitalni projekt K100129 Izgradnja parkirališta u Podgrađu | Postotak izgradnje | 0 | 90 | 90 |

PROGRAM: Prostorno planska dokumentacija

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

- Statuta općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/21)

- Urbanistički plan uređenja naselja Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 06/20 )

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije.

CILJ PROGRAMA: Temeljem zaprimljenih zahtjeva mještana i potreba sukladno Strategiji razvoja za izmjenu prostorno planske dokumentacije, utvrđena je potreba pokretanja izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine. Geodetsko katastarske usluge podrazumijevaju aktivnosti koje je potrebno provesti u postupku stjecanje prava vlasništva ili uređenja javnog dobra.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 3002 Prostorno planska dokumentacija | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100021 Kapitalni projekt: Prostorni plan | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostorni plan donesen za cijelo područje općine u % | 100 | 100 | 0 |

PROGRAM: Razvoj turizma

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14, 69/17), 24

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br.152/08).

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za razvoj i poticanje turistički aktivnosti i kapitalnih i tekućih projekata iz sektora turizma na području Općine Nijemci.

CILJ PROGRAMA: pozicioniranje Općine Nijemci kao atraktivne turističke destinacije na kontinentalnom dijelu Hrvatske jačanjem turističkih potencijala i suradnjom s ostalim dionicima kroz aktivnosti i kapitalne projekte.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 4002 Razvoj turizma | 1.168.367,00 | 288.222,40 | 24,67 |
| A100027 Aktivnost: Razvoj kontinentalnog turizma | 100.000,00 | 81.984,98 | 81,98 |
| A100103 Aktivnost: Priprema projektne dokumentacije za EU fondove | 100.000,00 | 87.658,69 | 87,66 |
| K100028 Kapitalni projekt: Sportsko rekreacijski centar Nijemci - SRC | 302.535,00 | 21.359,39 | 7,06 |
| K100099 Kapitalni projekt: PA.CON II | 608.832,00 | 68.159,34 | 11,20 |
| T100130 Advent u Nijemcima | 57.000,00 | 29.060,00 | 50,98 |

U okviru ovog programa planirane su aktivnosti i projekti:

- Aktivnost Razvoja kontinentalnog turizma – odnosi se na izdatke za redoviti rad Turističke zajednice općine Nijemci

- Aktivnost Pripreme projektne dokumentacije za EU fondove – planirani rashodi pripreme projektne dokumentacije iz sektora turizma u suradnji s RAS d.o.o.

- Kapitalni projekt Sportsko digitalni centar Nijemci - planirani rashodi za izradu izvedbenog projekta te izgradnje Sportsko rekreacijskog centra Nijemci u okviru NPOO-a

- Kapitalni projekt PA.CON II – prekogranični projekt. Cilj projekta je doprinos razvoju održivih turističkih aktivnosti jačanjem socio-ekonomske situacije i unapređenjem turističkih usluga i infrastrukture prekograničnog područja na tri projektne lokacije.

- Tekući projekt Advent u Nijemcima - obuhvaća organizaciju božićne manifestacije u vidu najma uređaja za zabavu, najma klizališta i popratne opreme, upravljanja klizalištem, ugovore o djelu, nespomenute usluge (vatromet, glazba i sl.)

| Projekt | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100027 Razvoj kontinentalnog turizma | Broj noćenja turista | 1285 | 3000 | n/p |
| Aktivnost A100103 Priprema projektne dokumentacije za EU fondove | Broj pripremljenih projektnih prijava | 2 | 7 | 9 |
| Kapitalni projekt K100028 Sportsko digitalni centar Nijemci | Postotak izgradnje | 0 | 80 | 0 |

PROGRAM: Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva

ZAKONSKA OSNOVA:

- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14, 69/17),

- Program potpora u poljoprivredi na području Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije broj 08/21)

- Pravilnik o sufinanciranju analize tla na području Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko- srijemske županije, br. 21/22, 03/23, 04/23

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),

- Program potpora u gospodarstvu na području Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije broj 08/21, 15/22),

- Program poticanja razvoja turizma na području Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije broj 01/23)

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za razvoj i poticanje poljoprivrede i gospodarstva.

CILJ PROGRAMA: Ojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih gospodarstava te potaknuti otvaranje novih OPG-ova i poticati gospodarski rast i razvoj lokalnog poduzetništva, obrtništva i turizma.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 4006 Poticanje razvoja poljoprivrede | 2.000,00 | 57.634,13 | 2881,71 |
| A100075 Poticajne mjere | 2.000,00 | 57.634,13 | 2881,71 |
| 4008 Razvoj gospodarstva | 200.000,00 | 188.929,96 | 94,46 |
| A100109 Aktivnost: Poticanje gospodarstva | 200.000,00 | 188.929,96 | 94,46 |

| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj ugovora o dodjeli potpora u poljoprivredi | 299 | 300 | 118 |
| Broj ugovora o dodjeli potpora poduzetnicima | 13 | 18 | 29 |

PROGRAM: Odvodnja

ZAKONSKA OSNOVA:

- Revidirani plan provedbe vodno-komunalnih direktiva

- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje usluge izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na dijelu uslužnog područja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Aglomeracije Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja.

CILJ PROGRAMA: izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog sustava za pružanje vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

| PROGRAM / AKTIVNOST/PROJEKT | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS 2/1*100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1101 Odvodnja | 20.000,00 | 11.277,82 | 56,39 |
| K101101 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći VKK za izgradnju kanalizacije | 20.000,00 | 11.277,82 | 56,39 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Općina Nijemci nije se zaduživala kratkoročno ni dugoročno i nema otplate zaduženja iz prethodnih razdoblja.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Nijemci za 2025. godinu nije planirana proračunska zaliha.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Popis ugovornih obveza koje bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogle postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) na dan 31.12.2025., odnosno, popis danih jamstava evidentiranih u izvan bilančnoj evidenciji tijekom 2025. godine dajemo u nastavku.

Proračunski korisnik nema ugovornih obveza koje bi mogle postati obveza.

| RB. | PRIMLJENO OD | BROJ NABAVE | OSNOVA | OPIS PREDMETA | JAMSTVO ZA | OBLIK | VRIJEDNOST | DATUM | VRIJEDI DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIDRO PLUS d.o.o., Kralja Zvonimira 17 Osijek, OIB 33089184428 | JN-23/24 | UGOVOR KLASA: 406-03/24-01/61 | Ugovor- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvodnje u naseljima uslijed prekomjernih oborina | uredno ispunjenje ugovora | BJANKO ZADUŽNICA OV-64/2025 | 10,000.00 kn | 7.1.2025. | 9.6.2025. |
| 2 | 3D GRADNJA d.o.o. Kralja Petra Krešimira IV Vukovar, OIB 62500228539 | MV-23/24 | UGOVOR KLASA: 406-03/24-02/08 | Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta Općine Nijemci | uredno ispunjenje ugovora | Garancija br. G/11/25, I. DODATAK GARANCIJI BR. G/11/25 | 52,415.25 € | 3.1.2025. | ROK RADOVA DO 23.12.2025., 21.2.2026., DO 2.4.2026. (JAMSTVO SE VRAĆA PO PRIMOPREDAJI RADOVA) |
| 3 | DJELATNIK d.o.o., Vinkovci, Privlačka 26, OIB 17586137327 | MV-34/24 | UGOVOR KLASA: 406-03/24-02/17 | Održavanje postojećeg puta - otresnice u DNS | uredno ispunjenje ugovora | BJANKO ZADUŽNICA OV-1563/2025 | 10,000.00 € | 7.3.2025. | ROK RADOVA 8.6.2025. |
| 4 | Sokol d.o.o. VinkovciH. V. Hrvatinića 11, OIB 71776187236 | MV-33/24 | UGOVOR KLASA: 406-03/24-02/13 | Izgradnja pješačke staze u Nijemcima - Kolodvorska ulica | uredno ispunjenje ugovora | BJANKO ZADUŽNICA OV-6225/2023 OV - 6224/2023 | 40,000 | 24.10.2023. | ROK RADOVA 8.7.2025. (2x20.000,00) |
| 5 | HEP Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 Zagreb |  | UGOVOR KLASA: 406-03/25-02/02 | Ugovor o opskrbi el. energijom općina | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnicaOV-3297/2025, OV-4028/2025 | 3,000.00 kn | 4.3.2025. 18.3.2025. | 1x 1.000,00 1x 2.000,00 |
| 6 | DJELATNIK d.o.o., Vinkovci, Privlačka 26, OIB 17586137327 | MV-34/24 | UGOVOR KLASA: 406-03/24-02/017 | Održavanje postojećeg puta - otresnice u DNS | Jamstvo za otklanjanje nedostataka | Bjanko zadužnica OV-2212/2025 | 10,000.00 € | 1.4.2025. | 60 MJESECI- DO 31.3.2030. |
| 7 | HortiGea d.o.o. Đakovo, Đakovačka 89 OIB 24277377536 | MV-31/24 | KLASA: 406-03/24-02/16 URBROJ: 2196-20-02/01-25-20 | Nabava i sadnja sadnica | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-2488/2025 | 75,000.00 € | 18.5.2025. | 10.4.2026. |
| 8 | 3D Gradnja d.o.o. K. P. Krešimira IV 6, Vukovar OIB 62500228539 | MV-9/24 | KLASA: 406-03/24-02/15 URBROJ: 2196-20-02/01-25-25 | Rekonstrukcija - dogradnja zgrade športsko - rekreacijske namjene - svlačionice i tibine NK Lovor | uredno ispunjenje ugovora | Garancija br. G/918/25 | 53,009.02 € | 22.4.2025. | 16 MJESECI 8.8.2026. |
| 9 | INA MESIĆ, M.A.RELJKOVIĆA 29 DNS OIB 44213620624 |  | KLASA: 402-05/25-01/01 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-2758/2024 | 10,000.00 € | 30.12.2024. | 14.4.2035. |
| 10 | LUKA NIKOLIĆ, M.A.RELJKOVIĆA 80 DNS OIB 21252173294 |  | KLASA: 402-05/25-01/04 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-923/2025 | 10,000.00 € | 10.4.2025. | 10.4.2035. |
| 11 | MICHAEL UHLARIK H. ŽRTAVA 64 ĐELETOVCI OIB 70202838302 |  | KLASA: 402-05/25-01/05 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-2796/2025 | 10,000.00 € | 14.4.2025. | 14.4.2035. |
| 12 | MATEJA ŠTRANGAR, B. RADIĆA 67 NIJEMCI, OIB 48687201382, NINOSLAV ŠTRANGAR |  | KLASA: 402-05/25-01/03 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-362/2025 | 10,000.00 € | 10.4.2025. | 10.4.2035. |
| 13 | DRAŽEN KOPČIĆ, BOSUTSKA 1 B LIPOVAC OIB 59372676588 |  | KLASA: 402-05/25-01/02 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-2507/2025 | 10,000.00 € | 11.4.2025. | 11.4.2035. |
| 14 | VARZIĆ GRADNJA D.O.O MATIJE GUPCA 10 OTOK,OIB 21757479654 | JN-42/25 | KLASA: 406-03/25-01/18 | Ugovor o nabavi radova - sanacija poljskog puta DNS, NIJEMCI | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1197/2025 | 10,000.00 € | 12.5.2025. | 7.6.2025. |
| 15 | AURICOM, obrt za marketing, promociju i poslovno savjetovanje, vl. Ivan Rimac, I.Gundulića 48 Vinkovci | JN-9/25 | KLASA: 406-03/25-01/13 | Ugovor o nabavi usluga - MARKETING PLAN - PA.CON II. | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-3412/2025 | 2,000.00 € | 20.5.2025. |  |
| 16 | Sokol d.o.o. VinkovciH. V. Hrvatinića 11, OIB 71776187236 | JN-40/25 | KLASA: 406-03/25-01/16 | Ugovor o nabavi radova - dodatni radovi na pjeđšačkoj stazi u nijemcima (KOLODVORSKA I K. KREŠIMIRA) | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-2970/2023, 2.000,00 EURA OV-2967/2023, 1.000,00 EURA OV-2966/2023, 2.000,00 EURA | 5,000.00 € | 20.5.2023., 23.5.2023., 23.5.2023. | 31.10.2025. |
| 17 | "SOBA LOVRIĆ" |  | 302-02/25-01/02 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-8842/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 18 | MaMi, obrt za obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije |  | 302-02/25-01/03 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1770/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 19 | Dragica Stipić |  | 302-02/25-01/04 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1822/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 20 | ROSE, obrt za snimanje i izvođenje glazbenih djela |  | 302-02/25-01/05 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-5650/2025 | 1,000.00 € |  |  |
| 21 | SyCro, obrt za elektroinstalaterske usluge |  | 302-02/25-01/06 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1773/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 22 | MESNICA MARGIĆ, obrt za trgovinu i usluge |  | 302-02/25-01/07 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1771/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 23 | Marko Gluvaković |  | 302-02/25-01/08 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-8758/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 24 | Mesni proizvodi Pućo j.d.o.o. |  | 302-02/25-01/09 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1832/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 25 | GELJIĆ, obrt za pekarstvo i trgovinu |  | 302-02/25-01/10 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1762/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 26 | Ivan Filipović |  | 302-02/25-01/11 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-8919/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 27 | ILIJIĆ TRANS J.d.o.o. |  | 302-02/25-01/12 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1764/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 28 | AM SERVICE J.D.O.O. |  | 302-02/25-01/13 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1798/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 29 | GRGIĆ obrt za automehaničarske usluge i vučna služba |  | 302-02/25-01/14 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-8935/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 30 | Vedran Pandža |  | 302-02/25-01/15 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1780/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 31 | LAURA obrt za ugostiteljstvo Caffe bar |  | 302-02/25-01/16 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-5905/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 32 | Marine slastice - obrt za izradu kolača i torti |  | 302-02/25-01/17 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1811/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 33 | ŽIKOP, obrt za usluge |  | 302-02/25-01/18 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1763/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 34 | Toni Čengić |  | 302-02/25-01/19 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1799/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 35 | MS SERVIS Obrt za plinoinstalaterske usluge |  | 302-02/25-01/20 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1824/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 36 | Darko Jakovljević |  | 302-02/25-01/21 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-183/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 37 | Valentina Mikinac |  | 302-02/25-01/22 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-8806/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 38 | Anica Geljić |  | 302-02/25-01/23 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1833/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 39 | STUDIO APARTMAN "Vito" |  | 302-02/25-01/24 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-8740/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 40 | BLEND DANČI - Obrt za poljoprivredu i usluge |  | 302-02/25-01/25 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1797/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 41 | Ordinacija dentalne medicine Sanja Đurčinović |  | 302-02/25-01/26 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-5306/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 42 | HRVOJE SUKOBLJEVIĆ |  | 302-02/25-01/27 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1198/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 43 | DIZDAR "BIRC" Obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i proizvodnju |  | 302-02/25-01/28 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-3426/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 44 | AUTO SERVIS NIKO J.D.O.O. |  | 302-02/25-01/29 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-5621/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 45 | Božana Cvitić |  | 302-02/25-01/30 | Ugovor o dodjeli bespovratne poitpore - Program gosodarstva za 2025. godinu | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-1807/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 46 | Vepel d.o.o. Velinci 19 a Kumrovec OIB 26012844053 | MV-10/24 | KLASA:406-03/24-02/18 | Kupnja i montaža semafora | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-737/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 47 | Renato Došen M.A.Reljkovića 187 DNS OIB 23862477259 |  | KLASA:402-05/25-01/07 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-7464/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 48 | Pamela Arnold Biletić, Kolodvorska 10 Nijemci, OIB 58576541914 |  | KLASA:402-05/25-01/08 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-11821/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 49 | Luka Sukobljević, K. Zvonimira 3 Đeletovci OIB 33011442687 |  | KLASA:402-05/25-01/09 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-7105/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 50 | Domagoj Kremer, Kolodvorska 22 Nijemci OIB 68424301026 |  | KLASA:402-05/25-01/10 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-11855/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 51 | Domagoj Jozinović, Kolodvorska 28 Nijemci OIB 86420649862 |  | KLASA:402-05/25-01/11 | Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju prve nekretnine za stanovanje | uredno ispunjenje ugovora | Bjanko zadužnica OV-11818/2025 | 10,000.00 € |  |  |
| 52 | DIVERTIMENTO D.O.O., Šokačka ulica 148 Vinkovci , OIB 47679653216 |  | KLASA:406-03/25-01/40 | Ugovor o najmu mobilnog klizališta | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-4982/2025 | 2,650.00 € | 28.11.2025. |  |
| 53 | O - K TEH d.o.o. Vučka 16 Zagreb OIB 37322381288 | MV-8/25 | KLASA:406-03/25-02/04 | Ugovor o nabavi stroja za automatsko prikupljanje i brojanje ambalažnih boca | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-11360/2025 | 4,890.00 € | 28.11.2025. |  |
| 54 | Martin Rojka, H. Žrtava 3 Đeletovci, OIB 09272318231 |  | KLASA: 402- 015/25-01/12 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2913/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025. | 31.12.2035. |
| 55 | Josip Đalok, Bosutska 3 a Lipovac OIB 70972537236 |  | KLASA: 402- 015/25-01/13 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2910/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025. | 31.12.2035. |
| 56 | Stjepan Vuić, K. Tomislava 26 Apševci OIB 25992081836 |  | KLASA: 402- 015/25-01/14 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2918/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025. | 31.12.2035. |
| 57 | Branimir Mikinac, M. A. Reljkovića 105 DNS OIB 91081427263 |  | KLASA: 402- 015/25-01/15 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2526/2025 | 10,000.00 € | 21.11.2025. | 31.12.2035. |
| 58 | Antonio Jokić Ružić, B. Jelačića 35 Nijemci OIB 7766664601 |  | KLASA: 402- 015/25-01/16 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-5545/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025. | 31.12.2035. |
| 59 | Mario Cvitić, Ivana Gundulića 52 Nijemci OIB 12590298491 |  | KLASA: 402- 015/25-01/17 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2911/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025. | 31.12.2035. |
| 60 | Martin Spaić, Klarina ulica 10 DNS OIB 4209176146 |  | KLASA: 402- 015/25-01/18 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2912/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025. | 31.12.2035. |
| 61 | Tomislav Vidaković I.L. Ribara Lipovac OIB 48110434020 |  | KLASA: 402- 015/25-01/19 URBROJ: 2196-20-02/01-25-1 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-1983/2025 | 10,000.00 € | 2.9.2025. | 31.12.2035. |
| 62 | Andrea Fekete, Kolodvorska 102 Nijemci OIB 43789696234 |  | KLASA: 402- 015/25-01/19 URBROJ: 2196-20-02/01-25-3 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-9338/2025 | 10,000.00 € | 30.12.2025 | 31.12.2035. |
| 63 | Borna Matić, I. L. Ribara 31 Lipovac OIB 14391080371 |  | KLASA: 402- 015/25-01/19 URBROJ: 2196-20-02/01-25-2 | Ugovor za dodjelu poticaja za kupnju prve nekretnine | uredno ispunjenje ugovora | Zadužnica OV-2923/2025 | 10,000.00 € | 31.12.2025. | 31.12.2035. |

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke po projektima u tijeku o ukupno ugovornim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe zaključno s 31.12.2025., ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2025. te podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za 2025. po modificiranom obračunskom načelu.

U razdoblju izvještavanja od 01.01. do 31.12.2024. godine Općina Nijemci je provodila više projekata financiranih sredstvima Europske unije, s ciljem jačanja lokalne infrastrukture, društvenih i socijalnih usluga te prekogranične suradnje. Projekti su sufinancirani iz različitih fondova i programa Europske unije te predstavljaju značajan doprinos razvoju općine.

### 1. Projekt: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Auto park Lipovac

- Nositelj projekta: Općina Nijemci

- Partner na projektu: Vukovarsko-srijemska županija

- Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

- Posredničko tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

- Ukupna vrijednost projekta: 262.280,18 €

- Iznos EU sufinanciranja: 222.938,15 €

- Razdoblje provedbe: 03.05.2018. – 30.11.2024. (79 mjeseci) – produžen rok do 31.03.2025.

- Izvor financiranja: Europska unija, Europski fond za regionalni razvoj

- Financijsko izvršenje u 2025: 0,00€

- Provedbene aktivnosti: Tijekom provedbe projekta ishođena je suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na parcelacijski elaborat, nakon čega je elaborat upućen na ovjeru nadležnom katastarskom uredu. Po zahtjevu katastra izvršene su potrebne dopune i usklađenja dokumentacije, a nakon završetka parcelacijskog elaborata HEP-a pokrenut je postupak izrade i usklađenja novog parcelacijskog elaborata Auto parka Lipovac radi prilagodbe promjenama katastarskih podataka i nastavka postupka potvrđivanja usklađenosti s lokacijskom dozvolom.

- Ostvareni pokazatelji i rezultati: Ishođena je suglasnost Republike Hrvatske na parcelacijski elaborat te su provedene sve tražene dopune dokumentacije za nastavak katastarskih postupaka. Dovršene su pripremne aktivnosti za izradu usklađenog parcelacijskog elaborata, čime su osigurani preduvjeti za nastavak imovinsko-pravne i projektne pripreme investicije.

- Korist za lokalnu zajednicu: Provedene aktivnosti doprinose stvaranju preduvjeta za realizaciju Auto parka Lipovac, projekta od strateškog značaja za razvoj gospodarstva i prometne infrastrukture na području Općine Nijemci. Njegovom realizacijom očekuje se povećanje investicijske atraktivnosti područja, otvaranje novih mogućnosti za poduzetništvo i zapošljavanje te dugoročno jačanje lokalnog gospodarstva.

- Problemi i kašnjenja u provedbi: Tijekom provedbe projekta došlo je do kašnjenja uzrokovanog potrebom za dodatnim usklađenjima i dopunama projektne i geodetske dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Zbog složenih imovinsko-pravnih i katastarskih postupaka te potrebe za izradom i usklađenjem parcelacijskog elaborata, planirana dinamika provedbe nije mogla biti ostvarena u predviđenim rokovima.

### 2. Projekt: „Zaželi i ostani kod kuće“

- Poziv: „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

- Program: „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

- Ukupna vrijednost projekta: 1.435.500,00 €

- Izvor financiranja: 85% Europski socijalni fond, 15% Državni proračun RH

- Broj krajnjih korisnika: 174 osobe starije od 65 godina

- Trajanje projekta: 33 mjeseca

- Zapošljavanje: 2 osobe i 29 žena

- Financijsko izvršenje u 2025.: primici 332.507,87 €

- Provedene aktivnosti: zapošljavanje 29 žena koje će svojim radom i brigom pomoći starijim i nemoćnim osobama

- Ostvareni pokazatelji i rezultati: 29 žena se brine o 174 korisnika mjesečno

- Korist lokalnoj zajednici: Projekt „Zaželi i ostani kod kuće“ značajno doprinosi kvaliteti života 174 starije i nemoćne osobe omogućujući im potrebnu pomoć i podršku za ostanak u vlastitom domu te smanjujući rizik od socijalne izolacije i institucionalizacije. Istovremeno, projekt potiče zapošljavanje lokalnog stanovništva, jača dostupnost socijalnih usluga i doprinosi gospodarskom razvoju lokalne zajednice.

### 3. Projekt: Pannonia-Adria Connection II – PA.CON II

- Vodeći partner: Općina Nijemci

- Ostali partneri: Grad Tuzla, Udruženje za razvoj NERDA, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

- Ukupna vrijednost projekta: 2.148.481,20 €

- Izvor financiranja: 1. Poziv Programa Interreg VI-A IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2021-2027 (ERDF i IPA III fondovi EU)

- Razdoblje provedbe: 01.09.2024. – 31.11.2026. (27 mjeseci)

- Financijsko izvršenje u 2025.:

  - Primici: 86.813,50 €

  - Troškovi provedbe: 20,033,45 € (osoblje, promocija, catering, prijevoz i sl.)

  - Preneseno partnerima:.66.780,05 €

- Provedene aktivnosti: Tijekom 2025. godine održane su prekogranične edukacije u Tuzli i Nijemcima uz sudjelovanje partnera i polaznika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore te projektni sastanci partnera. Također su provedene nabave računalne opreme, fotografske opreme, opreme za promatranje ptica i skulptura ptica u svrhu razvoja turističke infrastrukture i sadržaja projekta.

- Ostvareni pokazatelji i rezultati: Uspješno su provedene dvije prekogranične edukacije i više projektnih sastanaka partnera, čime su unaprijeđena znanja i kapaciteti sudionika za razvoj održivog turizma. Nabavljena je računalna, fotografska i birdwatching oprema te skulpture ptica koje će biti korištene za unapređenje turističke ponude i interpretaciju prirodne baštine.

- Koristi za lokalnu zajednicu: Projekt doprinosi razvoju održivog turizma, povećanju atraktivnosti destinacije i promociji prirodne baštine Općine Nijemci. Nova oprema i sadržaji stvaraju preduvjete za razvoj turističkih proizvoda, privlačenje većeg broja posjetitelja te jačanje lokalnog gospodarstva i prekogranične suradnje.

### 4. Projekt: Sportsko-rekreacijski centar Općine Nijemci

- Referentni broj projekta: NPOO.C1.6.R1-I1.01-V2.0096

- Poziv: NPOO.C1.6.R1-I1.01 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma

- Ukupni prihvatljivi troškovi: 6.808.936,27 €

- Dodijeljena bespovratna sredstva: 6.589.953,62 € (intenzitet potpore: 96,78 %)

- Financijsko izvršenje u 2025.: primici 2.903,52 €

- Provedene aktivnosti: Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti upravljanja i administracije projekta, uključujući financijsko praćenje, koordinaciju projektnog tima, komunikaciju s ugovornim tijelom, izvještavanje te praćenje provedbe i napretka projektnih aktivnosti. Također su pokrenuti i provedeni postupci javne nabave potrebni za realizaciju planiranih projektnih ulaganja i aktivnosti.

- Ostvareni pokazatelji i rezultati: Uspostavljen je sustav upravljanja i praćenja projekta te su osigurani administrativni, financijski i organizacijski preduvjeti za njegovu uspješnu provedbu. Provedeni su postupci javne nabave i pripremljena potrebna dokumentacija za realizaciju planiranih aktivnosti i ulaganja u Sportsko-rekreacijski centar.

- Koristi za lokalnu zajednicu: Projekt će doprinijeti razvoju turističke infrastrukture i stvaranju novih sadržaja aktivnog turizma, čime će se povećati atraktivnost Općine Nijemci kao turističke destinacije. Očekuje se pozitivan učinak na razvoj lokalnog gospodarstva, povećanje broja posjetitelja, stvaranje novih poslovnih prilika te jačanje održivog razvoja i prepoznatljivosti općine.

5. Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Nijemci

- Referentni broj projekta: NPOO.C1.3.R2-I1.07.0006

- Poziv: NPOO.C1.3.R2U-I1.07 Uspostava reciklažnih dvorišta

- Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.039.132,81€

- Dodijeljena bespovratna sredstva: 835.001,91€ (intenzitet potpore: 80.36%)

- Financijsko izvršenje u 2025.: primitci 195.452,21€

- Provedbene aktivnosti: u 2025. godini izvođač 3D Gradnja d.o.o. započeo je radove, održane su 3 javne tribine/edukacijske radionice. U sklopu ovoga projekta nabavljena je oprema koja je nužna za obavljanje djelatnosti Reciklažnog dvorišta (kontejneri, vaga i vagarska kućica, električni viličar, izgrađena je hala za skladištenje)

- Ostvareni pokazatelji i rezultati: Uspješno je napredovala realizacija projekta kroz izvođenje građevinskih radova i opremanje budućeg reciklažnog dvorišta potrebnom infrastrukturom i opremom. Provedbom edukativnih aktivnosti povećana je informiranost građana o pravilnom gospodarenju otpadom, dok su nabavom i postavljanjem opreme stvoreni uvjeti za početak rada reciklažnog dvorišta i unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Nijemci.

- Koristi za lokalnu zajednicu: Uspostavom reciklažnog dvorišta stanovnicima Općine Nijemci omogućit će se kvalitetnije, sigurnije i učinkovitije odvajanje i zbrinjavanje otpada, čime će se smanjiti negativan utjecaj na okoliš i povećati stopa recikliranja. Projekt doprinosi podizanju svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom, očuvanju okoliša te poboljšanju komunalnog standarda i kvalitete života u lokalnoj zajednici.

- Problemi i kašnjenja u provedbi: Postupak javne nabave MV-23/24 objavljen je 22. svibnja 2024. godine, a u dokumentaciji za nadmetanje kao rok za završetak izgradnje navedeno je razdoblje od 12 mjeseci. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. br. NPOO.C1.3.R2-I1.07.0006) sklopljen je 9. prosinca 2024. godine, pri čemu je kao krajnji rok za završetak svih aktivnosti definiran 30. lipnja 2025. godine. U trenutku sklapanja predmetnog Ugovora postupak javne nabave bio je u fazi okončanja te nije bilo moguće mijenjati rokove završetka izgradnje. Ugovor s izvođačem radova sklopljen je 23. prosinca 2025. godine, sukladno uvjetima navedenim u postupku javne nabave. U samom ugovoru s izvođačem definirano je da rok za izvođenje radova iznosi 12 mjeseci od dana uvođenja u posao, a uvođenje u posao izvršeno je 17. siječnja 2025. godine. Slijedom navedenog, ugovoreni rok za završetak radova je 17. siječnja 2026. godine, dok je u Ugovoru s Ministarstvom definiran rok završetka aktivnosti do 30. lipnja 2025. godine. Zbog nemogućnosti izvođenja radova u tom roku zatražili smo produljenje roka do 30. lipnja 2026. godine te nam je isti odobren.

Tablica 1. Pregled primitaka i rashoda po EU projektima u 2025. godini

| Naziv projekta | Ukupna vrijednost (€) | EU sufinanciranje / bespovratna sredstva (€) | Razdoblje provedbe | Primici u 2025. (€) | Troškovi / rashodi u 2025. iz izvora pomoći (€) | Preneseno partnerima (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Auto park Lipovac | 262.280,18 | 222.938,15 | 03.05.2018. – 30.11.2024. | 0,00 | 0,00 | – |
| „Zaželi i ostani kod kuće“ | 1.435.500,00 | 1.435.500,00 | 33 mjeseca | 332.507,87 | 618.299,21 | – |
| Pannonia-Adria Connection II – PA.CON II | 2.148.481,20 | – | 01.09.2024. – 31.11.2026. | 86.813,50 | 20.033,45 | 66.780,05 |
| Sportsko-rekreacijski centar Općine Nijemci | 6.808.936,27 | 6.589.953,62 | – | 2.903,52 | 3.000,00 | – |
| Izgradnja Reciklažnog dvorišta Općine Nijemci | 1.057.797,44 | 835.001,91 | 9.12.2024. 30.6.2026. | 195.452,21 | 243.223,94 |  |

U 2025. godini Općina Nijemci ostvarila je ukupno 617.677,10 € prihoda od tekućih i kapitalnih pomoći iz EU projekata, što potvrđuje uspješno korištenje dostupnih europskih sredstava. Zahvaljujući tim sredstvima financiraju se projekti od značaja za razvoj komunalne i turističke infrastrukture, unaprjeđenje socijalnih usluga, jačanje prekogranične suradnje te poticanje gospodarskog razvoja i kvalitete života stanovnika.Slika 1. Grafički prikaz primitaka po EU sredstvima.

Tijekom 2025. godine Općina Nijemci provodila je ukupno pet projekata ukupne vrijednosti 11.712.995,09 €, pri čemu je ostvareno 617.677,10 € bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. EU fondovi imaju iznimno važnu ulogu u razvoju Općine Nijemci jer omogućuju ulaganja u socijalne usluge, održivi turizam, zaštitu okoliša, razvoj infrastrukture, zapošljavanje i jačanje prekogranične suradnje, čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetniji život stanovnika i dugoročni gospodarski razvoj.

U narednom razdoblju nastavit će se provedba započetih projekata, realizacija planiranih investicija te priprema i prijava novih razvojnih projekata na nacionalne i europske natječaje. Cilj je osigurati daljnje korištenje dostupnih bespovratnih sredstava, povećati razvojne kapacitete Općine te nastaviti ulaganja koja doprinose gospodarskom rastu, održivom razvoju i unapređenju kvalitete života lokalne zajednice.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Nijemci u 2025. godini nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja, obveza i obveza po osnovi sudskih postupaka Općine Nijemci za 2025. godinu daje se u nastavku u tekstualnom obliku.

Stanje neplaćenih potraživanja za prihode Općine Nijemci i proračunskog korisnika Dječji vrtić Bambi

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2025. iznosila su 975.917,19 eura. Od toga se 789.476,49 eura odnosi na potraživanja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava, 184.730,99 eura odnosi se na potraživanja za prihode poslovanja, a 1.709,71 eura na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Dječji vrtić Bambi nema neplaćenih potraživanja s osnove prihoda poslovanja i prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku se daje kratki pregled vrijednosno najznačajnijih potraživanja na dan 31.12.2025. godine.

| Naziv | Ukupan iznos potraživanja (bez ispravka vrijednosti) |
| --- | --- |
| Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava | 787.984,70 |
| Porez na tvrtku | 3.634,25 |
| Prihodi od zakupa općinske imovine | 5.355,02 |
| Potraživanja za ljetne terase | 30.990,13 |
| Potraživanja za prihode vodnog gospodarstva | 100.631,38 |
| Doprinos za šume | 269.477,20 |
| Komunalna naknada | 26.737,50 |
| Potraživanje za prodano zemljište | 1.530,65 |

Sukladno važećim propisima, u Bilanci Općine Nijemci iskazuje se cjelokupni iznos potraživanja za sve zajedničke prihode koje vodi i naplaćuje Općina Nijemci (zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru itd.), bez obzira što Općina Nijemci prihoduje samo pripadajući dio. Također se iskazuju potraživanja za naknadu za uređenje voda za koju Općina vodi poslove evidentiranja i naplate, a koja je prihod Hrvatskih voda.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Nijemci i proračunskih korisnika

Obveze Općine Nijemci i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bambi na dan 31.12.2025. godine iznosile su 589.994,18 eura, od čega je 3.251,54 eura dospjelih obveza, a 586.742,64 eura nedospjelih obveza.

Općina Nijemci je na dan 31.12.2025. godine imala ukupan iznos obveza 549.593,50 eura, od čega je 2.865,04 eura dospjelih obveza.

Dječji vrtić Bambi na dan 31.12.2025. godine imao je ukupan iznos obveza 40.400,68 eura, od čega su 386,50 eura dospjele obveze.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2025. – Izvanbilančna evidencija potencijalnih obveza

Popis sporova koji predstavljaju potencijalne obveze po sudskim sporovima isključivo se odnose na nadležni proračun te je uspostavljena izvanbilančna evidencija navedenih sporova kako slijedi:

| RB. | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka (kamate, sudski troškovi..) | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Datum početka sudskog spora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Općina Nijemci | Ciglenica d.o.o. Zaprešić | Tužba radi isplate iznosa s osnove povećanja cijena građevinskih materijala sukladno Ugovoru o izgradnji pješačkog-biciklističkog mosta i izgradnje pješačkih staza - Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Sl. Brodu pod brojem P-124/2025. | 128,385.97 | 20,000.00 | Kraj 2026. | 29.03.2023. |
| 2. | Antun Lukić | Općina Nijemci | Postupak prisilne naplate duga | 4,512.58 | 1,700.00 | Kraj 2026. | 20.09.2010. |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE NIJEMCI ZA 2025. GODINU

Tijekom 2025. godine Općinski načelnik nije donosio Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava u Proračunu Općine Nijemci.

Opći dio i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2025. g. u cijelosti će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Nijemci.

KLASA: 400-04/26-01/03

URBROJ: 2196-20-01-26-2

Nijemci, 30. lipanj 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća

Vjekoslav Subotić, mag.ing.agr.