[image: ]
R E P U B L I  K A    H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
[image: ]OPĆINA NIJEMCI
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI


OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/24-01/06
URBROJ: 2196-20-02/01-26-3
Nijemci, 30. lipnja 2026.


Temeljem čl. 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 45. Statuta Općine Nijemci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije  03/21), općinski načelnik donosi

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA 2025. GODINU


Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 29A/24, 28/25), planiran je utrošak sredstava u iznosu od 1.235.083,00 €. 

Pregled utroška sredstava predviđenih Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 815.178,96 € prikazan je u tablici kako slijedi:

	Red. br. 
	Naziv 
	Planirani iznos u EUR

	1. 
	Održavanje nerazvrstanih cesta
	

	
	Redovno i investicijsko održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta
	0,00

	
	Redovno održavanje poljskih putova
	128.576,73

	
	Zimska služba
	0,00

	
	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (drobljenje)
	15.905,00

	
	Održavanje kanalske mreže
	155.975,71

	
	Projekt odvodnje prekomjernih oborina
	31.249,93

	UKUPNO:
	331.707,37

	2. 
	Održavanje prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	

	 
	Održavanje čistoće javnih površina
	105.466,24

	
	Javni radovi
	14.828,70

	UKUPNO:
	120.294,94

	3.
	Održavanje javnih zelenih površina
	

	 
	Košnja i skupljanje trave i smeća sa javnih zelenih površina – ugovor
	132.029,95

	
	Održavanje ostalih zelenih površina, sadnja i održavanje sezonskog cvijeća, te održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica
	2.437,50

	
	Dobava i sadnja sadnica (Zelena strana ulice)
	1.500,00

	
	Montažno klizalište na javnoj zelenoj površini (montažni sportski teren povodom prigodnom uređenja općine)
	59.950,00

	UKUPNO:
	195.917,45

	4.
	Održavanje javne rasvjete
	 

	 
	Redovno održavanje javne rasvjete
	11.421,25

	
	Električna energija za javnu rasvjetu
	56.462,36

	
	Tekuće i investicijsko održvanje javne rasvjete
	7.676,01

	
	Prigodno ukrašavanje
	28.853,00

	
	Plan javne rasvjete
	3.069,21

	UKUPNO:
	107.481,83

	5.
	Održavanje groblja
	

	
	Orezivanje borova na groblju
	750,00

	
	Nogostupi uz groblje
	33.086,25

	UKUPNO:
	33.836,25

	6.
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	

	
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	25.941,12

	UKUPNO:
	25.941,12

	SVEUKUPNO:
	815.178,96




Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 29A/24, 28/25) planiran je utrošak sredstava u iznosu od 1.235.083,00 €, dok je realizacija iznosila 815.178,96 €, a odstupanje je najvećim dijelom nastalo zbog toga što nisu započeli planirani radovi zbog nemogućnosti dobave sadnica za projekt Zelena strana ulice.

Članak 2.

Izvršenje ovog programa objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
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