[image: image1.jpg]oPCINA NUEYe,



    
R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

[image: image2.jpg]



OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/07
URBROJ: 2196-20-02/01-26-3
Nijemci, 30. lipnja 2026.
Temeljem čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 45. Statuta Općine Nijemci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 03/21), općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. G.

Članak 1.
Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 29A/24 i 28/25) planiran je utrošak sredstava u iznosu od 816.250,00 €.

Pregled utroška sredstava predviđenih Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu realiziran u iznosu od 726.992,43 € prikazan je u tablici kako slijedi: 

	1. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

	1.1.
	IZGRADNJA CENTRA NASELJA LIPOVAC

	
	1.1.1
	Nadzor i izgradnja središnjeg parka u Lipovcu
	762,66

	
	
	UKUPNO:
	762,66

	
	Izvori financiranja:
	

	
	-
	VP Prihoda od šumskog doprinosa u kojoj se planira proračun
	762,66

	
	UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA
	

	1.2.
	IZGRADNJA CENTRA DONJE NOVO SELO
	

	
	1.2.1
	Nadzor i radovi izgradnje površine ispred doma u DNS
	53.069,23

	
	Izvori financiranja:
	

	
	-
	VP Prihoda od šumskog doprinosa u kojoj se planira proračun
	53.069,23

	
	UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA
	53.831,89

	2. OSTALE POVRŠINE JAVNE NAMJENE

	2.1.
	IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ DC57 – KOLODVORSKA UL. I K.KREŠIMIRA NIJEMCI

	
	2.1.1.
	Izgradnja i nadzor pješačkih staza u Nijemcima uz DC 57
	565.455,34


	
	UKUPNO:
	565.455,34

	
	Izvori financiranja: 
	

	
	-
	Prihod od šumskog doprinosa
	557.694,11

	
	-
	VP prihoda od šumskog doprinosa
	7.761,23

	
	UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA:
	565.455,34

	2.2.
	UREĐAJI I OPREMA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	

	
	2.2.1.
	Elaborat, glavni projekt i elektro.energ.suglasnost za postavljanje mjerača brzine u Banovcima
	7.890,00

	
	2.2.2.
	Kapitalne pomoći za kupnju radnog stroja (Komunalac Srijem)
	17.459,89

	
	UKUPNO:
	25.349,89

	
	Izvori financiranja:
	

	
	5.2.
	Tekuće pomoći iz države
	7.890,00

	
	5.7.
	Fiskalno izravnanje
	17.459,89

	
	UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA
	25.349,89

	3. JAVNA PARKIRALIŠTA

	3.1.
	PARKIRALIŠTE U NASELJU PODGRAĐE

	
	3.1.1.
	Građenje i nadzor parkirališta
	82.355,31

	
	UKUPNO:
	82.355,31

	
	Izvori financiranja: 
	

	
	-
	VP prihoda od šumskog doprinosa
	82.355,31

	
	UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA: 
	82.355,31

	SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U UREĐENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU
	726.992,43


I. UKUPNA SREDSTVA PLANIRANA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

	RED. BR. 
	NAZIV
	IZNOS

	1.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	0,00

	2.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	726.992,43

	3.
	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
	0,00

	UKUPNO:
	726.992,43


Čl. 3

Izvršenje ovog programa objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
OPĆINSKI NAČELNIK

           
       Vjekoslav Belajević, ing. prometa
OPĆINA NIJEMCI


Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI











